АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2025                                                                                                           № 2130-ПА

г. Люберцы

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

# В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом  от 20.03.2025 № 33-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,  Уставом Городского округа Люберцы Московской области, Решением Совета депутатов Городского округа Люберцы от 12.05.2025 № 25/4 «О правопреемстве», Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы от 24.10.2022 № 4263-ПА                   «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы», постановляю:

# 1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности                   и отрасли обращения с отходами», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области                              от 31.10.2022  № 4367-ПА,  утвердив её в новой редакции (прилагается).

# 2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации                   в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Ильницкую А.С.

## Глава Городского округа		               В.М. Волков

Утверждена

Постановлением администрации

Городского округа Люберцы

Московской области

от  02.10.2025 № 2130-ПА

## Муниципальная программа городского округа Люберцы Московской области: «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## Паспорт муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| Координатор муниципальной программы | А.С. Ильницкая - заместитель Главы Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
|  | - Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Чистая вода | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 2. Системы водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 3. Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 6. Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 7. Обеспечивающая подпрограмма | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 8. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. Чистая вода предусматривает обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, а также увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Системы водоотведения предусматривает обеспечение населения качественными услугами водоотведения; увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; снижение объема отводимых в водоемы загрязненных сточных вод за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации предусматривает взаимоувязанный по времени и ресурсам комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения Городского округа Люберцы Московской области и иных объектов коммунальной инфраструктуры, что будет способствовать снижению уровня аварийности на источниках теплоснабжения и потерь при транспортировке коммунальных ресурсов по сетям, а также предотвращению прогрессирующего физического и морального износа основных производственных фондов в сферах теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности предусматривает реализацию мероприятий Подпрограммы направленных на обязательный учет используемых энергетических ресурсов, в том числе организаций с участием в уставном капитале Городского округа Люберцы Московской области; ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, а также жилищного фонда Московской области соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме при проведении работ по энергоэффективному капитальному ремонту. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6. Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики обеспечит организацию в границах Городского округа газоснабжения населения, проведение комплекса работ по реконструкции (перекладке) участка газораспределительных сетей. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7. Обеспечивающая подпрограмма направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 8. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства направлена на организацию деятельности администрации по реализации переданных полномочий по организации жилищного контроля и создания экономических условий для повышения эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства федерального бюджета | 1 058,50 | 1 058,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 726 411,79 | 71 294,84 | 499 387,47 | 1 024 204,46 | 509 931,44 | 1 621 593,58 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 400 877,78 | 198 581,59 | 665 254,24 | 769 674,55 | 260 319,14 | 507 048,26 |
| Внебюджетные средства | 136 067,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 067,60 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 6 264 415,67 | 270 934,93 | 1 164 641,71 | 1 793 879,01 | 906 318,18 | 2 128 641,84 |

- Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей

По состоянию на 01.01.2023 на территории Городского округа Люберцы находится 81 котельная, 283,7 км сетей теплоснабжения, 28 ВЗУ,
45 КНС, 433,4 км сетей водоснабжения, 396,5 км сетей водоотведения.

В настоящее время в жилищно-коммунальной сфере Городского округа Люберцы существует ряд проблем:

- необходимость в повышении уровня обеспеченности населения услугами, соответствующий установленным нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе повышение качества питьевой воды;

- необходимость обеспечения жителей Городского округа равными возможностям осуществления ими своих прав путём предоставления им сервисов цифровой инфраструктуры.

В целях создания благоприятных и безопасных условий проживания жителей Городского округа проводится ряд мероприятий:

- осуществляется мониторинг и контроль за состоянием взаиморасчетов между поставщиками коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями;

- разрабатываются и утверждаются схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Городского округа Люберцы;

- для снижения потерь энергоресурсов и недопущения аварий в системах инженерной инфраструктуры округа проводится модернизация тепловых источников, реконструкция и замена сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- с целью повышения качества воды проводится реконструкция и ремонт объектов водоснабжения;

- производится содержание системы водоотведения;

- проводится мониторинг финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечивается развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики, в том числе социальной;

- обеспечивается безопасность эксплуатации внутриквартирного газового оборудования;

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение Городского округа благоприятными и безопасными условиями проживания, а также обеспеченность жителей качественными услугами в сфере ЖКХ, а именно:

- повышение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;

- повышение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- совершенствование системы управления в жилищно-коммунальной сфере;

- обеспечение комфортных условий проживания в многоквартирных домах.

- обеспечение развития газификации.

Целями муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» - является обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы.

Достижение поставленных целей позволит:

- обеспечить надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить безаварийное прохождение осенне-зимнего периода;

- увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения;

- создать условия для безаварийного функционирования системы водоотведения Городского округа Люберцы;

- повысить стандарты  управления многоквартирными домами на территории Городского округа Люберцы;

-  повысить  энергетическую  эффективность в системах коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики;

- обеспечить безопасность использования внутриквартирного газового оборудования.

- Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение Городского округа благоприятными и безопасными условиями проживания, а также обеспеченность жителей качественными услугами в сфере ЖКХ, а именно:

-   повышение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;

-  повышение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- совершенствование системы управления в жилищно-коммунальной сфере;

-  обеспечение развития газификации;

-  обеспечение безопасной эксплуатации внутриквартирного газового оборудования.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, при проведении которых возможно достижение плановых показателей реализации Программы.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

- риск финансового обеспечения, который связан с дефицитом бюджетных средств.

- риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф  и катаклизмов.

- Риск изменения законодательства РФ.

В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

- оперативный мониторинг хода реализации Программы;

- оптимизация расходов бюджета Городского округа Люберцы;

- оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации.

## Приложение № 1

## к муниципальной программе городского округа Люберцы

## Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## Целевые показатели муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## Таблица 1

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Обращение | Процент | - | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 1.02.01 1.02.05 1.F5.01 |
| 2 | Доля построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций, (в том числе разработанных проектов) | Отраслевой показатель | Процент | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.02.01 |
| 3 | Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Отраслевой показатель | Процент | - | - | 0 | 100 | 100 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.01.07 |
| 4 | Доля капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | Отраслевой показатель | Процент | - | - | 0 | 100 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.01.08 |
| 5 | Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО | Отраслевой показатель | Процент | - | - | - | 0 | 100 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.01.26 |
| 6 | Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, муниципальной собственности, расходы на которые не включены в ГП МО | Отраслевой показатель | Процент | - | - | - | 100 | 100 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.01.30 |
| 7 | Доля построенных, реконструированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Отраслевой показатель | Процент | - | - | 0 | 0 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.02.01 3.05.02 |
| 8 | Доля сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт | Отраслевой показатель | Процент | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.02.02 3.02.03 3.02.09 3.02.11 |
| 9 | Доля сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения | Отраслевой показатель | Процент | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.02.07 |
| 10 | Погашение задолженности за энергоресурсы | Отраслевой показатель | Миллион рублей | 0,0 | 96,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.04.03 |
| 11 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 66,7 | 100 | 100 | 33,33 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.05.01 3.05.03 3.05.04 |
| 12 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой показатель | Процент | 97,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 5.01.10 |
| 13 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Отраслевой показатель | Процент | 39 | 41,6 | 40,82 | 42 | 43 | 44 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 5.01.01, 5.01.02, 5.01.03, 5.01.04, 5.01.05, 5.01.06, 5.01.07, 5.01.08, 5.01.09 5.01.11 |
| 14 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой показатель | Процент | 90,97 | 90,97 | 93,17 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 5.02.01 |
| 15 | Доля установленных автоматизированных систем контроля газа | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 5.02.02 |
| 16 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Отраслевой показатель | Процент | 26,73 | 27,23 | 30,36 | 34,00 | 35,00 | 36,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 5.03.01 |
| 17 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) | Отраслевой показатель | Единица | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 6.01.02 |
| Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | Отраслевой показатель | Тысяча рублей | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 8.01.02 |
| 19 | Доля объектов теплоснабжения, приобретенных в муниципальную собственность | Отраслевой показатель | Проценты | - | - | - | 100 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 8.01.13 |
| 20 | Количество предписаний, выданных в рамках исполнения полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 8.02.05 |

## Взаимосвязь целевых показателей муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Цели муниципальной программы | ## Задачи муниципальной программы | ## Наименование целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
| ## 1 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| ## 2 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций, (в том числе разработанных проектов) |
| ## 3 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности |
| ## 4 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения |
| ## 5 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО |
| ## 6 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, муниципальной собственности, расходы на которые не включены в ГП МО |
| ## 7 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля построенных, реконструированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| ## 8 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт |
| ## 9 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения |
| ## 10 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Погашение задолженности за энергоресурсы |
| ## 11 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области |
| ## 12 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |
| ## 13 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) |
| ## 14 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |
| ## 15 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля установленных автоматизированных систем контроля газа |
| ## 16 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности |
| ## 17 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) |
| ## 18 | ## Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ |
| ## 19 | ## Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля объектов теплоснабжения, приобретенных в муниципальную собственность |
| ## 20 | ## Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Количество предписаний, выданных в рамках исполнения полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом |

## Приложение № 2

## к муниципальной программе городского округа Люберцы

## Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## Таблица 1

| ## № ## п/п | ## Наименование целевых показателей | ## Единица измерения | ## Методика расчета целевого показателя | ## Источник данных | ## Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |
| ## 1 | ## Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ## Процент | ## Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения | Государственная автоматизированная система «Управление» | ## Ежегодная |
| ## 2 | ## Доля построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций, (в том числе разработанных проектов) | ## Процент | ## Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ, (в том числе разработанных проектов) | ## Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы» | ## Ежегодная |
| ## 3 | ## Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности | ## Процент | ## Показатель равен отношению количества построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности к плановому ## Базовое значение за 2023 год – 0 % | ## Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы» | ## Ежегодная |
| ## 4 | ## Доля капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | ## Процент | ## Показатель равен отношению количества капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения к плановому ## Базовое значение за 2023 год – 0 % | ## Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 5 | ## Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО | ## Процент | ## Показатель равен отношению количества построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО к плановому ## Базовое значение за 2024 год – 0 % | ## Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 6 | ## Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, муниципальной собственности, расходы на которые не включены в ГП МО | ## Процент Показатель равен отношению количества построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО к плановому | ## Показатель равен отношению количества построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО к плановому ## Базовое значение за 2024 год – 0 % | ## Акты выполненных работ, договоры на технологичесоке присоединение объектов | ## Ежегодная |
| ## 7 | ## Доля построенных, реконструированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | ## Процент | ## Показатель равен отношению фактически отремонтированных, реконструированных сетей сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения к плановому. ## Базовое значение за 2023 год – 0 % | ## Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 8 | ## Доля сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт | ## Процент | ## Показатель равен отношению сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на которых выполнен капитальный ремонт к плановому. Базовое значение за 2023 год – 0 % | Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 9 | ## Доля сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения | ## Процент | ## Показатель равен отношению фактического количества сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения к плановому. ## Базовое значение за 2023 год – 0 % | ## Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 10 | ## Погашение задолженности за энергоресурсы | ## Миллион рублей | ## Определяется фактическим размером погашенной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газ, электрическая энергия) получателями субсидии в отчетном периоде. | ## Акты сверок по договорам поставки энергоресурсов, платежные документы по оплате энергоресурсов | ## Ежегодная |
| ## 11 | ## Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | ## Процент | Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле: Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, 3 где, Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент; АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.; АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.; АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.; 3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области; N - количество муниципальных образований в Московской области, ед. | Государственная автоматизированная система «Управление» | ## Ежеквартальная |
| ## 12 | ## Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | ## Процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица | 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области; 2) Государственная автоматизированная система «Управление». | ## Ежеквартальная |
| ## 13 | ## Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | ## Процент | Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где: Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент; Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица; Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | ## Ежегодная |
| ## 14 | ## Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | ## Процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единиц | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | ## Ежеквартальная |
| ## 15 | ## Доля установленных автоматизированных систем контроля газа | ## Процент | Показатель определяется как отношение фактически установленных автоматизированных систем контроля газа к плановому | Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 16 | ## Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | ## Процент | Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где: Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент; Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | ## Ежеквартальная |
| ## 17 | ## Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) | ## Единица | ## Значение показателя равно фактическому количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) в отчетном периоде | ## Акты выполненных работ | ## Ежеквартальная |
| 18 | ## Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | ## Тысяча рублей | ## Определяется фактическим предоставлением иных межбюджетных трансферов бюджетам муниципальных образований Московской области на выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | ## Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межведомственного трансферта, имеющего целевое назначение | ## Ежеквартальная |
| ## 19 | ## Доля объектов теплоснабжения, приобретенных в муниципальную собственность | ## Процент | Отс = Кот/Котмс x 100%, где: Отс - доля объектов теплоснабжения, приобретенных в муниципальную собственность, процент; Кот - количество объектов теплоснабжения, приобретенных в муниципальную собственность на конец отчетного периода, единица; ## Котмс – количество объектов теплоснабжения, планируемых к приобретению в муниципальную собственность на конец отчетного периода, единица ## Базовое значение за 2024 год – 0 % | ## Единый государственный реестр недвижимости | ## Ежеквартальная |
| ## 20 | ## Количество предписаний, выданных в рамках исполнения полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом | ## Единица | ## Количество предписаний равно количеству, указанному в отчете, предоставляемому в уполномоченный орган | ## Реестр выданных предписаний | ## Ежеквартальная |

## Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Люберцы

## Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## Таблица 2

| ## № п/п | ## № подпрограммы | ## № основного мероприятия | ## № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | ## Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |
| ## 1 | 1 | 02 | ## 01 | ## Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | ## единиц | ## Определятся количеством объектов водоснабжения муниципальной собственности, которые были построены или реконструированы в отчетном периоде. ## Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных (реконструированных) объектов. ## Базовое значение за 2023 год – 0 |
| ## 2 | ## 1 | ## 02 | ## 05 | ## Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения | ## единиц | ## Определятся количеством объектов питьевого водоснабжения построенных и реконструированных (модернизированных) ## в отчетном периоде. ## Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных (реконструированных) объектов. ## Базовое значение за 2023 год – 1 |
| ## 3 | ## 1 | ## F5 | ## 01 | ## Построены и реконструированы (модернизированы) объекты питьевого водоснабжения и водоподготовки, находящиеся в муниципальной собственности и предусмотренные региональными программами | ## единиц | ## Определятся количеством объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, находящиеся в муниципальной собственности, которые были построены или реконструированы в отчетном периоде ## и предусмотрены региональными программам. Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных (реконструированных) объектов. ## Базовое значение за 2022 год – 1 |
| ## 4 | ## 2 | ## 02 | ## 01 | ## Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции | ## единиц | ## Определятся количеством канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, которые были построены или реконструированы в отчетном периоде. ## Источник данных: Акты оказания услуг. ## Базовое значение за 2022 год - отсутствует |
| ## 5 | ## 3 | ## 01 | ## 07 | ## Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) объектов теплоснабжения | ## единиц | ## Определятся количеством построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) объектов теплоснабжения. ## Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов. ## Базовое значение за 2023 – 0 |
| ## 6 | ## 3 | ## 01 | ## 08 | ## Количество капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | ## единиц | ## Определятся количеством капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения. Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов. ## Базовое значение – за 2023 – 0 |
| ## 7 | ## 3 | ## 01 | ## 26 | ## Количество построенных котельных, реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО | ## единиц | ## Определятся количеством построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО. ## Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенны х, реконструированных объектов. ## Базовое значение – за 2024 – 0 |
| ## 8 | ## 3 | ## 01 | ## 30 | ## Количество котельных построенных, реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности, расходы на которые не включенные в ГП МО | ## единиц | ## Определятся количеством построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, муниципальной собственности расходы на которые не включены в ГП МО. ## Источник данных – акты выполненных работ, заключенные договоры на технологическое присоединение объектов теплоснабжения муниципальной собсвенности. ## Базовое значение – за 2024 – 0 |
| ## 9 | ## 3 | ## 02 | ## 01 | ## Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | ## единиц | ## Определятся количеством построенных и реконструированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности. Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов. ## Базовое значение – за 2023 – 0 |
| ## 10 | ## 3 | ## 02 | ## 02 | ## Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения | ## единиц | ## Определятся количеством сетей (участков) водоснабжения, водоотведения на которых выполнены работы по капитальному ремонту в отчетном периоде. Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов. ## Базовое значение – за 2023 – 0 |
| ## 11 | ## 3 | ## 02 | ## 03 | ## Oбеспечение финансирования выполненных работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения | ## процент | ## 100% исполнение и оплата по заключенным контрактам. ## Источник данных- данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. ## Базовое значение – за 2023 – 0 |
| ## 12 | ## 3 | ## 02 | ## 07 | ## Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | ## единиц | ## Определятся количеством капитально отремонтированных сетей теплоснабжения в отчетном периоде. Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов в отчетном периоде. ## Базовое значение за 2023 – 0 |
| ## 13 | ## 3 | ## 02 | ## 09 | ## Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности | ## единиц | ## Определятся количеством капитально отремонтированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности. ## Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов в отчетном периоде. ## Базовое значение за 2023 – 0 |
| ## 14 | ## 3 | ## 02 | ## 11 | ## Капитально отремонтированы сети теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | ## единиц | ## Определятся количеством, капитально отремонтированы сети теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области в отчетном периоде. ## Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов. ## Базовое значение за 2023 – 0 |
| ## 15 | ## 3 | ## 04 | ## 03 | ## Создание новых рабочих мест | ## процент | ## Определяется долей создания новых рабочих мест на предприятиях, являющихся ресурсоснабжающими организациями. ## Источник данных – статистическая отчетность ресурсоснабжающих организаций и (или) отчетность по соглашениям о предоставлении субсидии. ## Базовое значение за 2022 год – 5 |
| ## 16 | ## 3 | ## 04 | ## 03 | ## Снижение сомнительной задолженности ресурсоснабжающих организаций | ## тысяча рублей | ## Определяется размером снижения сомнительной задолженности ресурсоснабжающих организаций. ## Источник данных – статистическая отчетность ресурсоснабжающих организаций и (или) отчетность по соглашениям о предоставлении субсидии. ## Базовое значение за 2023 год – 0 |
| ## 17 | ## 3 | ## 04 | ## 03 | ## Перечисление получателем субсидии денежных средств в оплату потреблённых топливно-энергетических ресурсов | ## тысяча рублей | ## Определяется размером перечисленной получателем субсидии денежных средств в оплату потреблённых топливно-энергетических ресурсов ## Источник данных – статистическая отчетность ресурсоснабжающих организаций и (или) отчетность по соглашениям о предоставлении субсидии. ## Базовое значение за 2023 год - 0 |
| ## 18 | ## 3 | ## 04 | ## 03 | ## Оплата получателем субсидии задолженности перед поставщиками теплоэнергетических ресурсов (газа, электроэнергии, воды, тепловой энергии) за потребленные ресурсы, возникшей ## в результате недополучения доходов | ## тысяча рублей | ## Определяется на основании документов подтверждающих размер задолженности за топливно-энергетические ресурсы и недополученных доходов получателя субсидии, представленных в рамках заявки на получение субсидии. ## Базовое значение за 2024 год - 0 |
| ## 19 | ## 3 | ## 05 | ## 01 | ## Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | ## единиц | ## Значение результата определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». ## Источник данных: наличие Распоряжения Министерства энергетики Московской области об утверждении (актуализации) Схемы теплоснабжения го. Люберцы. ## Базовое значение за 2022 год - 1 |
| ## 20 | ## 3 | ## 05 | ## 02 | ## Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество построеных и реконструированых объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности. Периодичность представления – ежеквартально. ## Источник данных: Акты выполненных работ. Базовое значение за 2024 год - 0 |
| ## 21 | ## 3 | ## 05 | ## 03 | ## Количество программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | ## единиц | ## Значение результата определяется как наличие утвержденной в соответствии с действующим законодательством (актуализированной) Программы комплексного развития ## Источник данных: наличие постановления ОМСУ об утверждении Программы комплексного развития. ## Базовое значение за 2023 год – 0 ед. |
| ## 22 | ## 3 | ## 05 | ## 04 | ## Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | ## единиц | ## Значение результата определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. ## Источник данных: наличие Распоряжения Министерства энергетики Московской области об утверждении (актуализации) Схем водоснабжения и водоотведения го. Люберцы. ## Базовое значение за 2022 год - 1 |
| ## 23 | ## 5 | ## 01 | ## 01 | ## Установлено (модернизировано) ИТП с теплообменниками отопления и аппаратурой управления отоплением | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2022 год - 0 |
| ## 24 | ## 5 | ## 01 | ## 02 | ## Установлены терморегулирующие клапаны (терморегуляторов) на отопительных приборах | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2022 год – 0 |
| ## 25 | ## 5 | ## 01 | ## 03 | ## Промыты трубопроводы и стояки системы отопления | ## км | ## Значение результата определяется как общее количество промытых трубопроводов и стояков систем отопления с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. Источник данных: Акты готовности к отопительному периоду. ## Базовое значение за 2022 год - 0 |
| ## 26 | ## 5 | ## 01 | ## 04 | ## Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2022 год - 0 |
| ## 27 | ## 5 | ## 01 | ## 05 | ## Установлены автоматизированные системы регулирования освещением, датчики движения и освещенности | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2022 год - 0 |
| ## 28 | ## 5 | ## 01 | ## 06 | ## Повышена теплозащита наружных стен, утеплена кровля и чердачные помещения | ## квадратный метр | ## Значение результата определяется как общее площадь утепленных стен, кровель, чердачных помещений с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2022 год - 0 |
| ## 29 | ## 5 | ## 01 | ## 07 | ## Установлено насосное оборудование и электроустановки с частотно-регулируемым приводом | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2022 год - 0 |
| ## 30 | ## 5 | ## 01 | ## 08 | ## Заменены трубопроводы и арматура системы ГВС | ## км | ## Значение результата определяется как общее количество установленных, замененных трубопроводов и арматуры с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. Источник данных: Акты готовности к отопительному периоду. ## Базовое значение за 2022 год - 0 |
| ## 31 | ## 5 | ## 01 | ## 09 | ## Установлены аэраторы с регулятором расхода воды | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2022 год - 0 |
| ## 32 | ## 5 | ## 01 | ## 10 | ## Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2022 год - 0 |
| ## 33 | ## 5 | ## 01 | ## 11 | ## Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D), нарастающим итогом. ## Периодичность представления – ежеквартально ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2023год – 0 |
| ## 34 | ## 5 | ## 02 | ## 01 | Установлены, заменены, поверены общедомовые ## приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2022 год - 0 |
| ## 35 | 5 | 02 | ## 01 | ## Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2023 год - 0 |
| ## 36 | ## 5 | ## 02 | ## 02 | ## Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2022 год – 3 970 |
| ## 37 | ## 5 | ## 03 | ## 01 | Поданы заявления в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество актов о присвоении класса энергоэффективности с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. ## Источник данных: АИС ГЖИ МО. ## Базовое значение за 2022 год – 0 |
| ## 38 | ## 5 | ## 03 | ## 01 | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности | ## единиц | ## мкдЭЭоп = КмкдЭЭn - КмкдЭЭn-1, где: КмкдЭЭоп - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности в отчетном периоде, единица; КмкдЭЭn – количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец отчетного периода, единица; КмкдЭЭn-1 - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец предыдущего отчетного периода, единица ## Источник данных: АИС ГЖИ МО. ## Базовое значение за 2023 год – 0 |
| ## 39 | ## 6 | ## 01 | ## 02 | ## Доля построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) от запланированного | ## процент | ## Значение результата равно отношению фактически построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) от запланированного количества в отчетном периоде ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2022 год – 50 |
| ## 40 | ## 8 | ## 01 | ## 02 | ## Объем финансирования на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ | ## тысяча рублей | ## Значение результата определяется фактическим предоставлением иных межбюджетных трансферов бюджетам муниципальных образований Московской области на выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ. ## Источник данных: Отчетность по Соглашению о предоставлении межбюджетных трансферов. ## Базовое значение за 2022 год -0,00 |
| ## 41 | ## 8 | ## 01 | ## 02 | ## Снижение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы | ## тысяча рублей | ## Значение результата определяется фактическим ## снижением кредиторской задолженности организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами за топливно-энергетические ресурсы ## Источник данных: Акты сверок по договорам поставки топливно-энергетических ресурсов и (или) платежные документы в адрес поставщиков топливно-энергетические ресурсов за отчетный период. ## Базовое значение за 2022 год -0,00. |
| ## 42 | ## 8 | ## 01 | ## 13 | ## Количество объектов теплоснабжения приобретенных в муниципальную собственность | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество объектов теплоснабжения приобретенных в муниципальную собственность. Периодичность представления – ежегодно. ## Источник данных: Сведения из ЕГРН. Базовое значение за 2024 год – 0 |
| ## 43 | ## 8 | ## 02 | ## 05 | ## Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом | ## процент | ## Значение результата определяется как отношение количества осуществленных профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом к плановому количеству Базовое значение за 2022 год – 0 |

## Приложение № 3

## к муниципальной программе городского округа Люберцы

## Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2024-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 166 307,60 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 59 552,40 | 106 755,20 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 125 772,11 |  | 0,00 | 50 549,34 |  |  |  |  | 27 961,13 | 47 261,64 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 292 079,71 |  | 0,00 | 50 549,34 |  |  |  |  | 87 513,53 | 154 016,84 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2024-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 166 307,60 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 59 552,40 | 106 755,20 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 75 222,77 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 27 961,13 | 47 261,64 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 241 530,37 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 87 513,53 | 154 016,84 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.05 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета | 01.01.2024-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 50 549,34 | 0,00 | 0,00 | 50 549,34 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 50 549,34 | 0,00 | 0,00 | 50 549,34 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие F5 Федеральный проект «Чистая вода» | 01.01.2023-31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 1 058,50 | 1 058,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 148 880,89 | 352,84 | 148 528,05 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 64 259,92 | 604,87 | 63 655,05 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 214 199,31 | 2 016,21 | 212 183,10 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие F5.01 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 01.01.2023-31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 1 058,50 | 1 058,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 148 880,89 | 352,84 | 148 528,05 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 64 259,92 | 604,87 | 63 655,05 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 214 199,31 | 2 016,21 | 212 183,10 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы (модернизированы) объекты питьевого водоснабжения и водоподготовки, находящиеся в муниципальной собственности и предусмотренные региональными программами, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 506 279,02 | 2 016,21 | 212 183,10 | 50 549,34 |  |  |  |  | 87 513,53 | 154 016,84 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1 058,50 | 1 058,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 315 188,49 | 352,84 | 148 528,05 | 0,00 |  |  |  |  | 59 552,40 | 106 755,20 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 190 032,03 | 604,87 | 63 655,05 | 50 549,34 |  |  |  |  | 27 961,13 | 47 261,64 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»

## муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| ## 2 | ## Основное мероприятие F5 Федеральный проект «Чистая вода» | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

## Приложение № 4

## к муниципальной программе городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 03.02.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 03.02.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»

## муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | Основное мероприятие 02 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

Приложение № 5

к муниципальной программе городского округа Люберцы Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения 
с отходами»

## Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 Год |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 19.07.2024-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 945 094,06 |  | 0,00 |  | 52 278,71 |  | 688 382,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 433,34 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 508 458,34 |  | 0,00 |  | 8 038,28 |  | 401 539,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 880,23 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 134 879,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 879,40 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 1 588 431,80 |  | 0,00 |  | 60 316,99 |  | 1 089 921,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 192,97 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.07 Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 19.07.2024-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 784 387,64 |  | 0,00 |  | 13 378,90 |  | 658 167,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 841,11 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 388 009,23 |  | 0,00 |  | 6 471,10 |  | 326 959,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 578,94 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 1 172 396,87 |  | 0,00 |  | 19 850,00 |  | 985 126,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 420,05 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) объектов теплоснабжения, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | - |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 1 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.08 Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения | 19.07.2024-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 160 706,42 |  | 0,00 |  | 38 899,81 |  | 30 214,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 592,23 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 77 730,41 |  | 0,00 |  | 1 567,18 |  | 31 861,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 301,29 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 238 436,83 |  | 0,00 |  | 40 466,99 |  | 62 076,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 893,52 | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | - |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.26 Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (расходы на объекты, не включенные в ГП МО) | 01.07.2025-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 134 879,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 879,40 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 134 879,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 879,40 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных котельных, реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |
| 1.5. | Мероприятие 01.30 Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (расходы на объекты, не включенные в ГП МО), единиц | 19.07.2025-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 42 718,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 42 718,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 42 718,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 42 718,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество котельных построенных, реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности, расходы на которые не включенные в ГП МО | Х | Х |  | Всего |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | - |  | - |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2024-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 895 011,87 |  | 0,00 |  | 298 580,71 |  | 104 539,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 945,70 | 245 945,70 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 437 322,10 |  | 0,00 |  | 144 417,38 |  | 57 146,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 879,30 | 117 879,30 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 1 332 333,97 |  | 0,00 |  | 442 998,09 |  | 161 685,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 825,00 | 363 825,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2024-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 491 891,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 945,70 | 245 945,70 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 235 758,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 879,30 | 117 879,30 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 727 650,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 825,00 | 363 825,00 |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 01.01.2024-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.03 Организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | 01.12.2024-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечение финансирования выполненных работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, процент | Х | Х |  | Всего |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | - |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.07 Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения | 01.01.2024-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 105 524,27 |  | 0,00 |  | 87 929,82 |  | 17 594,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 57 622,31 |  | 0,00 |  | 42 529,86 |  | 15 092,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 163 146,58 |  | 0,00 |  | 130 459,68 |  | 32 686,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | - |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 02.09 Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 06.08.2024-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 91 521,38 |  | 0,00 |  | 4 576,07 |  | 86 945,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 44 267,02 |  | 0,00 |  | 2 213,35 |  | 42 053,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 135 788,40 |  | 0,00 |  | 6 789,42 |  | 128 998,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | - |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |
| 2.6. | Мероприятие 02.11 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 17.06.2024-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 206 074,82 |  | 0,00 |  | 206 074,82 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 99 674,17 |  | 0,00 |  | 99 674,17 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 305 748,99 |  | 0,00 |  | 305 748,99 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  | - |  | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 04 Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | 27.09.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 688 050,20 |  | 96 016,33 |  | 362 033,87 |  | 230 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 688 050,20 |  | 96 016,33 |  | 362 033,87 |  | 230 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 04.03 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 27.09.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 688 050,20 |  | 96 016,33 |  | 362 033,87 |  | 230 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 688 050,20 |  | 96 016,33 |  | 362 033,87 |  | 230 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Создание новых рабочих мест, процент | Х | Х |  | Всего |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 1 | 0 |  |
|  | Снижение сомнительной задолженности ресурсоснабжающих организаций, тысяча рублей | Х | Х |  | Всего |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 150 000,00 |  | - |  | 150 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Перечисление получателем субсидии денежных средств в оплату потреблённых топливно-энергетических ресурсов, тысяча рублей | Х | Х |  | Всего |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 987,63 |  | - |  | 100 987,63 |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |
|  | Оплата получателем субсидии задолженности перед поставщиками теплоэнергетических ресурсов (газа, электроэнергии, воды, тепловой энергии) за потребленные ресурсы, возникшей в результате недополучения доходов, тысячв рублей | Х | Х |  | Всего |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 год |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 230 000,00 |  | - |  | - |  | 230 000,00 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 0,00 | 230 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Основное мероприятие 05 Мониторинг разрабо тки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |  |  | Х | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 268 892,68 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 268 892,68 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 370 295,80 |  | 3 800,00 |  | 3 990,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 598,48 | 341 907,32 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 1 639 188,48 |  | 3 800,00 |  | 3 990,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 598,48 | 1 610 800,00 |  |
| 4.1. | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 21 190,00 |  | 3 800,00 |  | 3 990,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 200,00 | 4 200,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 21 190,00 |  | 3 800,00 |  | 3 990,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 200,00 | 4 200,00 |  |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 4.2. | Мероприятие 05.02 Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры (водоотведение) муниципальной собственности | 01.01.2025-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 268 892,68 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 268 892,68 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 337 707,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 337 707,32 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 1 606 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 606 600,00 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  |
| 4.3 | Мероприятие 05.03 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 01.01.2024-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 6 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 400,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 6 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 400,00 | 0,00 |  |
|  | Количество программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | - |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |  |
| 4.3. | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 4 998,48 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 998,48 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 4 998,48 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 998,48 | 0,00 |  |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | Итого: |  | 5 248 004,45 |  | 99 816,33 |  | 869 338,95 |  | 1 486 607,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817 616,45 | 1 974 625,00 | Х |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 3 108 998,61 |  | 0,00 |  | 350 859,42 |  | 792 921,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 379,04 | 1 514 838,38 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 2 004 126,44 |  | 99 816,33 |  | 518 479,53 |  | 693 685,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 358,01 | 459 786,62 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 134 879,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 879,40 | 0,00 |  |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

## муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| ## 3 | ## Основное мероприятие 04 Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| ## 4 | ## Основное мероприятие 05 ## Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

Приложение № 6

## к муниципальной программе городского

## округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры,

## энергоэффективности и отрасли обращения

## с отходами»

## Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 31.01.2023-31.12.2024 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлено (модернизировано) ИТП с теплообменниками отопления и аппаратурой управления отоплением, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 31.01.2023-31.12.2024 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены терморегулирующие клапаны (терморегуляторов) на отопительных приборах, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 31.01.2023-31.12.2024 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Промыты трубопроводы и стояки системы отопления, км | Х | Х |  | Всего |  | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 1,5 | 1,5 | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.04 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 31.01.2023-31.12.2024 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 50 | 50 | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.05 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 31.01.2023-31.12.2024 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены автоматизированные системы регулирования освещением, датчики движения и освещенности, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.06 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 31.01.2023-31.12.2024 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Повышена теплозащита наружных стен, утеплена кровля и чердачные помещения, квадратный метр | Х | Х |  | Всего |  | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 50 | 50 | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |
| 1.7 | Мероприятие 01.07 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 01.01.2023-31.12.2024 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлено насосное оборудование и электроустановки с частотно-регулируемым приводом, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |
| 1.8 | Мероприятие 01.08 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 31.01.2023-31.12.2024 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Заменены трубопроводы и арматура системы ГВС, км | Х | Х |  | Всего |  | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,01 | 0,01 | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |
| 1.9 | Мероприятие 01.09 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 31.01.2023-31.12.2024 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены аэраторы с регулятором расхода воды, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |
| 1.10 | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  | 3 | 11 | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11 |  | 0 | 0 |  |
| 1.11 | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | 01.01.2024-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D), единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  | - | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 8 227,80 |  | 8 227,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 8 227,80 |  | 8 227,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены, заменены, поверены общедомовые приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 127 |  | - | 113 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 |  |  | 2 | 2 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 25.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 8 227,80 |  | 8 227,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 8 227,80 |  | 8 227,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 616 |  | 2 616 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области». | 31.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Поданы заявления в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области», единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  |
|  | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, единиц | Х | Х |  | Всего |  | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 91 |  | - | 49 | 42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 42 |  | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | Итого: |  | 8 227,80 | 8 227,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 8 227,80 | 8 227,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| 2 | Основное мероприятие 02 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| 3 | Основное мероприятие 03 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

Приложение № 7

## к муниципальной программе городского округа Люберцы

## Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 10 001,54 | 8 932,59 | 1 029,69 | 39,26 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 10 001,54 | 8 932,59 | 1 029,69 | 39,26 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.02 Организация в границах муниципального образования газоснабжения населения | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 10 001,54 | 8 932,59 | 1 029,69 | 39,26 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 10 001,54 | 8 932,59 | 1 029,69 | 39,26 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ## Доля построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) от запланированного, процент | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2025 | 2026 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 10 001,54 | 8 932,59 | 1 029,69 | 39,26 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 10 001,54 | 8 932,59 | 1 029,69 | 39,26 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01 - Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

## Приложение № 8

## к муниципальной программе городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения                с отходами»

## Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 15.08.2025-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,20 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,20 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.03 Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 15.08.2025-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,20 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,20 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,20 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,20 | 0,00 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

## муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

Приложение № 9

## к муниципальной программе городского округа Люберцы

## Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 300 282,69 | 69 000,00 | 0,00 | 231 282,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 188 489,97 | 81 000,00 | 82 089,97 | 25 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 488 772,66 | 150 000,00 | 82 089,97 | 256 682,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.02 Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 188 489,97 | 81 000,00 | 82 089,97 | 25 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 257 489,97 | 150 000,00 | 82 089,97 | 25 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Объем финансирования на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, тысяча рублей | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 94 400,00 | 69 000,00 | 0,00 | 25 400,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 25 400,00 |  |  | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Снижение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы, тысяча рублей | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 163 089,97 | 81 000,00 | 82 089,97 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.13 Приобретение объектов теплоснабжения | 30.04.2025-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 231 282,69 | 0,00 | 0,00 | 231 282,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 231 282,69 | 0,00 | 0,00 | 231 282,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов теплоснабжения приобретенных в муниципальную собственность, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | 3 | - |  |  | - | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2023-31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 942, 00 | 1 942,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 942, 00 | 1 942,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.05 Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 01.01.2023-31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 942, 00 | 1 942,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 942, 00 | 1 942,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, процент | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,92 | 0,92 | 0 | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 490 714,66 | 151 942,00 | 82 089,97 | 256 682,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 302 224,69 | 70 942,00 | 0,00 | 231 282,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 188 489,97 | 81 000,00 | 82 089,97 | 25 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

## Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,

## предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета

## Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная

## мероприятием 02.01 подпрограммы 1 «Чистая вода»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/ реконструкции объектов* | Открытие объекта/ завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | ВЗУ №21 д.п. Красково г.о. Люберцы | 6000 куб.м/сут. | Реконструкция | 20.01.2026- 29.11.2027 | 30.11.2027 | 49 802,77 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 33 666,67 | 27 796,80 | 5 869,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 16 136,10 | 13 322,73 | 2 813,37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 49 802,77 | 41 119,53 | 8 683,24 |  |
| 1.2 | ВЗУ Звездочка скважина №2 д Мотяково, д. б/н г.о. Люберцы | 3000 куб.м/сут. | Реконструкция | 20.01.2026- 29.11.2027 | 30.11.2027 | 126 394,27 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 88 475,60 | 11 475,60 | 77 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 37 918,67 | 4 918,40 | 33 000,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 126 394,27 | 16 394,00 | 110 000,27 |  |
| 1.3 | Водная насосная станция п. Томилино г.о. Люберцы | 3000 куб.м/сут. | Реконструкция | 20.01.2026- 29.11.2027 | 30.11.2027 | 65 333,33 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 44 165,33 | 20 280,00 | 23 885,33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 21 168,00 | 9 720,00 | 11 448,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 65 333,33 | 30 000,00 | 35 333,33 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 166 307,60 | 59 552,40 | 106 755,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 75 222,77 | 27 961,13 | 47 261,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 241 530,37 | 87 513,53 | 154 016,84 |  |

## Справочная таблица:

| ## Количество объектов | ## Всего, в т.ч. по годам реализации: | ## 2026 | ## 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## вводимых | ## 3 | ## 0 | ## 3 |
| ## открываемых | ## 3 | ## 0 | ## 3 |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов теплоснабжения за счет внебюджетных источников,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.26 «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/ реконструкции объектов* | Открытие объекта/ завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2 | Котельная по адресу: г. Люберцы, п.г.т. Томилино, ул. Гаршина, д.9/1 (КН земельного участка 50:22:0000000:120069 | 5 Мвт | Строительство | 01.07.2025 29.11.2026 | 30.11.2026 | 134 879,40 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 134 879,40 | 134 879,40 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 134 879,40 | 134 879,40 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 134 879,40 | 134 879,40 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 134 879,40 | 134 879,40 | 0,00 |  |

## Справочная таблица:

| ## Количество объектов | ## Всего, в т.ч. по годам реализации: | ## 2026 | ## 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## вводимых | ## 1 | ## 1 | ## 0 |
| ## открываемых | ## 1 | ## 1 | ## 0 |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов теплоснабжения за счет внебюджетных источников,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03 «Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/ реконструкции объектов* | Открытие объекта/ завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. | Устройство линии уличного освещения для обеспечения с. Верхнее Мячково электроснабжением по адресу: Московская область, Городской округ Люберцы, с. Верхнее Мячково, земельный участок КН 50:23:0000000:170034, земельный участок 50:23:0030137:1390 | 5 Мвт | Реконструкция | 01.07.2025- 29.11.2026 | 30.11.2026 | 1 188,20 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 1 188,20 | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 188,20 | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по мерпориятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 1 188,20 | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 188,20 | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 |

## Справочная таблица:

| ## Количество объектов | ## Всего, в т.ч. по годам реализации: | ## 2026 | ## 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## вводимых | ## 1 | ## 1 | ## 0 |
| ## открываемых | ## 1 | ## 1 | ## 0 |