АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2025                                                                                                                          № 2593-ПА

г. Люберцы

Об утверждении муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности»

# В соответствии  со ст.179 Бюджетного кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти», Уставом Городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации Городского округа Люберцы от 28.10.2025 
№ 2489-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Люберцы», Распоряжением Главы Городского округа Люберцы от 21.10.2025 №188-РГ/к «Об убытии в отпуск», постановляю:

# 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

# 2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации 
в сети «Интернет».

# 3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года 
и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета Городского округа Люберцы Московской области, начиная с бюджета Городского округа Люберцы Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Ильницкую А.С.

Исполняющий обязанности

## Главы Городского округа	               И.В. Мотовилов

Утверждена

Постановлением администрации

Городского округа Люберцы

Московской области

от 05.11.2025 № 2593-ПА

## Муниципальная программа Городского округа Люберцы Московской области: «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Паспорт муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| Координатор муниципальной программы | заместитель Главы Городского округа Люберцы А.С. Ильницкая |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
|  | - Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2030 |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Чистая вода | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 2. Системы водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 3. Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 6. Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 7. Обеспечивающая подпрограмма | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 8. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. Чистая вода предусматривает обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, а также увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Системы водоотведения предусматривает обеспечение населения качественными услугами водоотведения; увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; снижение объема отводимых в водоемы загрязненных сточных вод за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации предусматривает взаимоувязанный по времени и ресурсам комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения Городского округа Люберцы Московской области и иных объектов коммунальной инфраструктуры, что будет способствовать снижению уровня аварийности на источниках теплоснабжения и потерь при транспортировке коммунальных ресурсов по сетям, а также предотвращению прогрессирующего физического и морального износа основных производственных фондов в сферах теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности предусматривает реализацию мероприятий Подпрограммы направленных на обязательный учет используемых энергетических ресурсов, в том числе организаций с участием в уставном капитале Городского округа Люберцы Московской области; ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, а также жилищного фонда Московской области соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме при проведении работ по энергоэффективному капитальному ремонту. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6. Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики обеспечит организацию в границах Городского округа газоснабжения населения, проведение комплекса работ по реконструкции (перекладке) участка газораспределительных сетей. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7. Обеспечивающая подпрограмма направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 8. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства направлена на организацию деятельности администрации по реализации переданных полномочий по организации жилищного контроля и создания экономических условий для повышения эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 578 817,89 | 1 114 043,49 | 464 774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетаГородского округа Люберцы | 585 651,52 | 377 165,32 | 208 486,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 136 067,60 | 136 067,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 300 537,01 | 1 627 276,41 | 673 260,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей

По состоянию на 01.01.2026 на территории Городского округа Люберцы находится 2 486 многоквартирных домов;88 котельных;121 ЦТП;

315,2 км сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении; 30 водозаборных узлов (ВЗУ); 65 водопроводных насосных станций; 58 канализационных насосных станций; 482,3 км сетей водоснабжения; 447,5 км сетей водоотведения.

В настоящее время в жилищно-коммунальной сфере Городского округа Люберцы существует ряд проблем:

- необходимость в повышении уровня обеспеченности населения услугами, соответствующий установленным нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе повышение качества питьевой воды;

- необходимость обеспечения жителей Городского округа равными возможностям осуществления ими своих прав путём предоставления им сервисов цифровой инфраструктуры.

В целях создания благоприятных и безопасных условий проживания жителей Городского округа проводится ряд мероприятий:

- осуществляется мониторинг и контроль за состоянием взаиморасчетов между поставщиками коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями;

- разрабатываются и утверждаются схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Городского округа Люберцы;

- для снижения потерь энергоресурсов и недопущения аварий в системах инженерной инфраструктуры округа проводится модернизация тепловых источников, реконструкция и замена сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- с целью повышения качества воды проводится реконструкция и ремонт объектов водоснабжения;

- производится содержание системы водоотведения;

- проводится мониторинг финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечивается развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики, в том числе социальной;

- обеспечивается безопасность эксплуатации внутриквартирного газового оборудования;

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение Городского округа благоприятными и безопасными условиями проживания, а также обеспеченность жителей качественными услугами в сфере ЖКХ, а именно:

- повышение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;

- повышение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- совершенствование системы управления в жилищно-коммунальной сфере;

- обеспечение комфортных условий проживания в многоквартирных домах.

- обеспечение развития газификации.

Целями муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» - является обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы.

Достижение поставленных целей позволит:

- обеспечить надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить безаварийное прохождение осенне-зимнего периода;

- увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения;

- создать условия для безаварийного функционирования системы водоотведения Городского округа Люберцы;

- повысить стандарты  управления многоквартирными домами на территории Городского округа Люберцы;

-  повысить  энергетическую  эффективность в системах коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики;

- обеспечить безопасность использования внутриквартирного газового оборудования.

- Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение Городского округа благоприятными и безопасными условиями проживания, а также обеспеченность жителей качественными услугами в сфере ЖКХ, а именно:

-   повышение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;

-  повышение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- совершенствование системы управления в жилищно-коммунальной сфере;

-  обеспечение развития газификации;

-  обеспечение безопасной эксплуатации внутриквартирного газового оборудования.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, при проведении которых возможно достижение плановых показателей реализации Программы.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

- риск финансового обеспечения, который связан с дефицитом бюджетных средств.

- риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.

- Риск изменения законодательства РФ.

В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

- оперативный мониторинг хода реализации Программы;

- оптимизация расходов бюджета Городского округа Люберцы;

- оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации.

## Приложение № 1

## к муниципальной программе Городского округа Люберцы

## Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Целевые показатели муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Таблица 1

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Обращение | Процент |  | 94 | 95 | 96 | 97 |  | 98 | 98 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 1.02.01 1.02.05 |
| 2 | Доля построенных и реконструированных объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | Отраслевой показатель | Процент |  | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.01.01 |
| 3 | Доля построенных, (реконструированных), отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций, (в том числе разработанных проектов) | Отраслевой показатель | Процент |  | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.02.01 |
| 4 | Доля капитально отремонтированных, приобретённых, с выполенным монтажом и введенных в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | Отраслевой показатель | Процент |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.02.02 |
| 5 | Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Отраслевой показатель | Процент |  | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.01.01 3.01.07 |
| 6 | Доля капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | Отраслевой показатель | Процент |  | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.01.08 |
| 7 | Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО | Отраслевой показатель | Процент |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.01.26 |
| 8 | Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, муниципальной собственности, расходы на которые не включены в ГП МО | Отраслевой показатель | Процент |  | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.01.30 |
| 9 | Доля построенных, реконструированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Отраслевой показатель | Процент |  | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.02.01 3.05.02 |
| 10 | Доля сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт | Отраслевой показатель | Процент |  | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.02.02 3.02.03 3.02.09 3.02.11 |
| 11 | Доля сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения | Отраслевой показатель | Процент |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.02.07 |
| 12 | Погашение задолженности за энергоресурсы | Отраслевой показатель | Миллион рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.04.03 |
| 13 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | Отраслевой показатель | Процент |  | 33,33 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.05.01 3.05.03 3.05.04 |
| 14 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой показатель | Процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 5.01.10 |
| 15 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Отраслевой показатель | Процент |  | 39 | 40 | 41 | 43 |  | 44 | 45 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 5.01.11 |
| 16 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой показатель | Процент |  | 94 | 95 | 96 | 97 |  | 97 | 97 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 5.02.01 |
| 17 | Доля установленных автоматизированных систем контроля газа | Отраслевой показатель | Процент |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 5.02.02 |
| 18 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Отраслевой показатель | Процент |  | 34,00 | 35,00 | 36,00 | 36,50 |  | 37,00 | 37,5 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 5.03.01 |
| 19 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) | Отраслевой показатель | Единица |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 6.01.02 |
| Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | Отраслевой показатель | Тысяча рублей | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 8.01.02 |
| 21 | Выполнение плана по приобретению авариного запаса для диспетчерских служб для локализации и ликвидации на объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Отраслевой показатель | Проценты | - |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 8.01.10 8.01.11 |
| 22 | Доля объектов теплоснабжения, приобретенных в муниципальную собственность | Отраслевой показатель | Проценты | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 8.01.13 |

## Взаимосвязь целевых показателей муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Цели муниципальной программы | ## Задачи муниципальной программы | ## Наименование целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
| ## 1 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| ## 2 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля построенных и реконструированных объектов очистки сточных вод муниципальной собственности |
| ## 3 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля построенных, (реконструированных), отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций, (в том числе разработанных проектов) |
| ## 4 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля капитально отремонтированных, приобретённых, с выполненным монтажом и введенных в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности |
| ## 5 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности |
| ## 6 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения |
| ## 7 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО |
| ## 8 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, муниципальной собственности, расходы на которые не включены в ГП МО |
| ## 9 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля построенных, реконструированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| ## 10 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт |
| ## 11 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения |
| ## 12 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Погашение задолженности за энергоресурсы |
| ## 13 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области |
| ## 14 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |
| ## 15 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) |
| ## 16 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |
| ## 17 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля установленных автоматизированных систем контроля газа |
| ## 18 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности |
| ## 19 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) |
| ## 20 | ## Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ |
| ## 21 | ## Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Выполнение плана по приобретению авариного запаса для диспетчерских служб для локализации и ликвидации на объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
| ## 22 | ## Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля объектов теплоснабжения, приобретенных в муниципальную собственность |

## Приложение № 2

## к муниципальной программе Городского округа Люберцы

## Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Таблица 1

| ## № ## п/п | ## Наименование целевых показателей | ## Единица измерения | ## Методика расчета целевого показателя | ## Источник данных | ## Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |
| ## 1 | ## Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ## Процент | ## Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения ## Базовое значение 2025 год - 94 | Государственная автоматизированная система «Управление» | ## Ежегодная |
| ## 2 | ## Доля построенных и реконструированных объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | ## Процент | ## Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов очистки сточных вод муниципальной собственности по отношению к плановому ## Базовое значение 2025 год – 0. | ## Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 3 | ## Доля построенных, (реконструированных), отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций, (в том числе разработанных проектов) | ## Процент | ## Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных, приобретённых, с выполненным монтажом и введённых в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций на территории ОМСУ, (в том числе разработанных проектов) по отношению к плановому. ## Базовое значение 2025 год – отсутствует. | ## Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 4 | ## Доля капитально отремонтированных, приобретённых, с выполненным монтажом и введенных в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | ## Процент | ## Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных, приобретённых, с выполненным монтажом и введенных в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности (в том числе разработанных проектов), по отношению к плановому. ## Базовое значение 2025 год - отсутсвует | ## Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2028 годы» | ## Ежегодная |
| ## 5 | ## Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности | ## Процент | ## Показатель равен отношению количества построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности к плановому. ## Базовое значение 2025 год - 100 | ## Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2028 годы» | ## Ежегодная |
| ## 6 | ## Доля капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | ## Процент | ## Показатель равен отношению количества капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения к плановому. ## Базовое значение 2025 год – 100 | ## Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 7 | ## Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО | ## Процент | ## Показатель равен отношению количества построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО к плановому. ## Базовое значение 2025 год -0 | ## Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 8 | ## Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, муниципальной собственности, расходы на которые не включены в ГП МО | ## Процент | ## Показатель равен отношению количества построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО к плановому ## Базовое значение 2025 год – 100 | ## Акты выполненных работ, договоры на технологическое присоединение объектов | ## Ежегодная |
| ## 9 | ## Доля построенных, реконструированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | ## Процент | ## Показатель равен отношению фактически отремонтированных, реконструированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения к плановому. ## Базовое значение 2025 год – 0 | ## Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 10 | ## Доля сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт | ## Процент | ## Показатель равен отношению сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на которых выполнен капитальный ремонт к плановому. Базовое значение 2025 год - 100 | Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 11 | ## Доля сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения | ## Процент | ## Показатель равен отношению фактического количества сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения к плановому. ## Базовое значение 2025 год – 0 | ## Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 12 | ## Погашение задолженности за энергоресурсы | ## Миллион рублей | ## Определяется фактическим размером погашенной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газ, электрическая энергия) получателями субсидии в отчетном периоде. Базовое значение 2025 год – 0,0 | ## Акты сверок по договорам поставки энергоресурсов, платежные документы по оплате энергоресурсов | ## Ежегодная |
| ## 13 | ## Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | ## Процент | Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле: Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, 3 где, Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент; АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.; АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.; АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.; 3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области; N - количество муниципальных образований в Московской области, ед. ## Базовое значение 2025 год – 66,66 | Государственная автоматизированная система «Управление» | ## Ежеквартальная |
| ## 14 | ## Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | ## Процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица ## Базовое значение 2025 год – 100 | 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области; 2) Государственная автоматизированная система «Управление». | ## Ежеквартальная |
| ## 15 | ## Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | ## Процент | Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где: Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент; Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица; Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица ## Базовое значение 2025 год – 39. | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | ## Ежегодная |
| ## 16 | ## Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | ## Процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единиц ## Базовое значение 2025 год -94. | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | ## Ежеквартальная |
| ## 17 | ## Доля установленных автоматизированных систем контроля газа | ## Процент | Показатель определяется как отношение фактически установленных автоматизированных систем контроля газа к плановому ## Базовое значение 2025 год -0. | Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 18 | ## Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | ## Процент | Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где: Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент; Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица. ## Базовое значение 2025 год – 34. | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | ## Ежеквартальная |
| ## 19 | ## Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) | ## Единица | ## Значение показателя равно фактическому количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) в отчетном периоде. ## Базовое значение 2025 год -1. | ## Акты выполненных работ | ## Ежеквартальная |
| 20 | ## Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | ## Тысяча рублей | ## Определяется фактическим предоставлением иных межбюджетных трансферов бюджетам муниципальных образований Московской области на выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ. ## Базовое значение 2025 год -0,00 | ## Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межведомственного трансферта, имеющего целевое назначение | ## Ежеквартальная |
| ## 21 | ## Выполнение плана по приобретению авариного запаса для диспетчерских служб для локализации и ликвидации на объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | ## Процент | Определяется отношением фактически приобретенного количества авариного запаса для диспетчерских служб к плановому. ## Базовое значение 2025 год – отстусвует. | ## Отчетность РСО | ## Ежеквартальная |
| ## 22 | ## Доля объектов теплоснабжения, приобретенных в муниципальную собственность | ## Процент | Отс = Кот/Котмс x 100%, где: Отс - доля объектов теплоснабжения, приобретенных в муниципальную собственность, процент; Кот - количество объектов теплоснабжения, приобретенных в муниципальную собственность на конец отчетного периода, единица; ## Котмс – количество объектов теплоснабжения, планируемых к приобретению в муниципальную собственность на конец отчетного периода, единица. ## Базовое значение 2025 год -100. | ## Единый государственный реестр недвижимости | ## Ежеквартальная |

## Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Городского округа Люберцы

## Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Таблица 2

| ## № п/п | ## № подпрограммы | ## № основного мероприятия | ## № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | ## Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |
| ## 1 | 1 | 02 | ## 01 | ## Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | ## единиц | ## Определятся количеством объектов водоснабжения муниципальной собственности, которые были построены или реконструированы в отчетном периоде. ## Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных (реконструированных) объектов. ## Базовое значение за 2025 год – 0 |
| ## 2 | ## 1 | ## 02 | ## 05 | ## Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения | ## единиц | ## Определятся количеством объектов питьевого водоснабжения, построенных и реконструированных (модернизированных) ## в отчетном периоде. ## Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных (реконструированных) объектов. ## Базовое значение за 2025 год – 0 |
| ## 3 | ## 2 | ## 01 | ## 01 | ## Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, единиц | ## единиц | ## Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2025 год - отсутствует |
| ## 4 | ## 2 | ## 02 | ## 01 | ## Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции | ## единиц | ## Определятся количеством канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, которые были построены или реконструированы в отчетном периоде. ## Источник данных: Акты выполненных работ. Базовое значение за 2025 год – отсутствует |
| ## 5 | ## 2 | ## 02 | ## 02 | ## Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции | ## единиц | ## Определятся количеством капитально отремонтированных, приобретенных, с выполненным монтажом и введённых в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности. ## Источник данных: Акты выполненных работ. Базовое значение за 2025 год - отсутствует |
| ## 6 | ## 3 | ## 01 | ## 01 | ## Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | ## единиц | ## Определятся количеством построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности. Источник данных: Акты выполненных работ. Базовое значение за 2025 год - отсутствует |
| ## 7 | ## 3 | ## 01 | ## 07 | ## Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) объектов теплоснабжения | ## единиц | ## Определятся количеством построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) объектов теплоснабжения. ## Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов. ## Базовое значение за 2025 – 2 |
| ## 8 | ## 3 | ## 01 | ## 08 | ## Количество капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | ## единиц | ## Определятся количеством капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения. Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов. ## Базовое значение за 2025 – 1 |
| ## 9 | ## 3 | ## 01 | ## 26 | ## Количество построенных котельных, реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО | ## единиц | ## Определятся количеством построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО. ## Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов. ## Базовое значение за 2025 – 0 |
| ## 10 | ## 3 | ## 01 | ## 30 | ## Количество котельных построенных, реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности, расходы на которые не включенные в ГП МО | ## единиц | ## Определятся количеством построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, муниципальной собственности расходы, на которые не включены в ГП МО. ## Источник данных – акты выполненных работ, заключенные договоры на технологическое присоединение объектов теплоснабжения муниципальной собственности. ## Базовое значение за 2025 – 2 |
| ## 11 | ## 3 | ## 02 | ## 01 | ## Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | ## единиц | ## Определятся количеством построенных и реконструированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности. Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов. ## Базовое значение за 2025 – 0 |
| ## 12 | ## 3 | ## 02 | ## 02 | ## Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения | ## единиц | ## Определятся количеством сетей (участков) водоснабжения, водоотведения на которых выполнены работы по капитальному ремонту в отчетном периоде. Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов. ## Базовое значение за 2025 – 0 |
| ## 13 | ## 3 | ## 02 | ## 03 | ## Обеспечение финансирования выполненных работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения | ## процент | ## 100% исполнение и оплата по заключенным контрактам. ## Источник данных- данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. ## Базовое значение за 2025 – 100 |
| ## 14 | ## 3 | ## 02 | ## 07 | ## Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | ## единиц | ## Определятся количеством капитально отремонтированных сетей теплоснабжения в отчетном периоде. Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов в отчетном периоде. ## Базовое значение за 2025 – 0 |
| ## 15 | ## 3 | ## 02 | ## 09 | ## Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности | ## единиц | ## Определятся количеством капитально отремонтированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности. ## Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов в отчетном периоде. ## Базовое значение за 2025– 1 |
| ## 16 | ## 3 | ## 02 | ## 11 | ## Капитально отремонтированы сети теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | ## единиц | ## Определятся количеством, капитально отремонтированы сети теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области в отчетном периоде. ## Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов. ## Базовое значение за 2025 – 0 |
| ## 17 | ## 3 | ## 04 | ## 03 | ## Создание новых рабочих мест | ## процент | ## Определяется долей создания новых рабочих мест на предприятиях, являющихся ресурсоснабжающими организациями. ## Источник данных – статистическая отчетность ресурсоснабжающих организаций и (или) отчетность по соглашениям о предоставлении субсидии. ## Базовое значение за 2025год – 3 |
| ## 18 | ## 3 | ## 04 | ## 03 | ## Снижение сомнительной задолженности ресурсоснабжающих организаций | ## тысяча рублей | ## Определяется размером снижения сомнительной задолженности ресурсоснабжающих организаций. ## Источник данных – статистическая отчетность ресурсоснабжающих организаций и (или) отчетность по соглашениям о предоставлении субсидии. ## Базовое значение за 2025 год – 0 |
| ## 19 | ## 3 | ## 04 | ## 03 | ## Оплата получателем субсидии задолженности перед поставщиками теплоэнергетических ресурсов (газа, электроэнергии, воды, тепловой энергии) за потребленные ресурсы, возникшей ## в результате недополучения доходов | ## тысяча рублей | ## Определяется на основании документов подтверждающих размер задолженности за топливно-энергетические ресурсы и недополученных доходов получателя субсидии, представленных в рамках заявки на получение субсидии. ## Базовое значение за 2025 год – 0,00 |
| ## 20 | ## 3 | ## 05 | ## 01 | ## Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | ## единиц | ## Значение результата определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». ## Источник данных: наличие Распоряжения Министерства энергетики Московской области об утверждении (актуализации) Схемы теплоснабжения Г.о. Люберцы. ## Базовое значение за 2025 год – 1 |
| ## 21 | ## 3 | ## 05 | ## 02 | ## Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество построенных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности. Периодичность представления – ежеквартально. ## Источник данных: Акты выполненных работ. Базовое значение за 2025 год - 0 |
| ## 22 | ## 3 | ## 05 | ## 03 | ## Количество программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | ## единиц | ## Значение результата определяется как наличие утвержденной в соответствии с действующим законодательством (актуализированной) Программы комплексного развития ## Источник данных: наличие постановления ОМСУ об утверждении Программы комплексного развития. ## Базовое значение за 2025 год – 0 ед. |
| ## 23 | ## 3 | ## 05 | ## 04 | ## Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | ## единиц | ## Значение результата определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. ## Источник данных: наличие Распоряжения Министерства энергетики Московской области об утверждении (актуализации) Схем водоснабжения и водоотведения Г.о. Люберцы. ## Базовое значение за 2025 год -0 |
| ## 24 | ## 5 | ## 01 | ## 10 | ## Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2025 год - 11 |
| ## 25 | ## 5 | ## 01 | ## 11 | ## Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D), нарастающим итогом. ## Периодичность представления – ежеквартально ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2025 год – 3 |
| ## 26 | 5 | 02 | ## 01 | ## Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2025 год - 10 |
| ## 27 | ## 5 | ## 02 | ## 02 | ## Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2025 год – 0 |
| ## 28 | ## 5 | ## 03 | ## 01 | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности | ## единиц | ## мкдЭЭоп = КмкдЭЭn - КмкдЭЭn-1, где: КмкдЭЭоп - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности в отчетном периоде, единица; КмкдЭЭn – количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец отчетного периода, единица; КмкдЭЭn-1 - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец предыдущего отчетного периода, единица ## Источник данных: АИС ГЖИ МО. ## Базовое значение за 2025 год – 42 |
| ## 29 | ## 6 | ## 01 | ## 02 | ## Доля построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) от запланированного | ## процент | ## Значение результата равно отношению фактически построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) от запланированного количества в отчетном периоде ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2025 год – 100 |
| ## 30 | ## 8 | ## 01 | ## 02 | ## Объем финансирования на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ | ## тысяча рублей | ## Значение результата определяется фактическим предоставлением иных межбюджетных трансферов бюджетам муниципальных образований Московской области на выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ. ## Источник данных: Отчетность по Соглашению о предоставлении межбюджетных трансферов. ## Базовое значение за 2025 год - 0,00 |
| ## 31 | ## 8 | ## 01 | ## 02 | ## Снижение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы | ## тысяча рублей | ## Значение результата определяется фактическим ## снижением кредиторской задолженности организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами за топливно-энергетические ресурсы ## Источник данных: Акты сверок по договорам поставки топливно-энергетических ресурсов и (или) платежные документы в адрес поставщиков топливно-энергетические ресурсов за отчетный период. Источник данных – отчетность РСО. ## Базовое значение за 2025 год - 25 400,00 |
| ## 32 | ## 8 | ## 01 | ## 10 | ## Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | ## единиц | ## Определяется количеством приобретенного аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения. Источник данных – отчетность РСО. ## Базовое значение за 2025 год – отсутствует. |
| ## 33 | ## 8 | ## 01 | ## 11 | ## Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения | ## единиц | ## Определяется количеством приобретенного аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения. Источник данных – отчетность РСО. ## Базовое значение за 2025 год – отсутствует |
| ## 34 | ## 8 | ## 01 | ## 13 | ## Количество объектов теплоснабжения приобретенных в муниципальную собственность | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество объектов теплоснабжения приобретенных в муниципальную собственность. Периодичность представления – ежегодно. ## Источник данных: Сведения из ЕГРН. Базовое значение за 2025 год – 3 |

## Приложение № 3

## к муниципальной программе Городского округа Люберцы

## Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 250 148,60 | 122 433,15 |  |  |  |  | 127 715,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 94 002,66 | 42 046,05 |  |  |  |  | 51 956,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 344 151,26 | 164 479,20 |  |  |  |  | 179 672,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 250 148,60 | 122 433,15 |  |  |  |  | 127 715,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 94 002,66 | 42 046,05 |  |  |  |  | 51 956,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 344 151,26 | 164 479,20 |  |  |  |  | 179 672,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.05 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 344 151,26 | 164 479,20 |  |  |  |  | 179 672,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 250 148,60 | 122 433,15 |  |  |  |  | 127 715,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 94 002,66 | 42 046,05 |  |  |  |  | 51 956,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»

## муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

## Приложение № 4

## к муниципальной программе Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 14 488,54 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 488,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 14 488,54 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 488,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 14 488,54 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 488,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 14 488,54 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 488,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17 222,50 | 8 611,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 611,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 3 527,50 | 1 763,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 763,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 20 750,00 | 10 375,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17 222,50 | 8 611,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 611,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 3 527,50 | 1 763,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 763,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 20 750,00 | 10 375,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 35 238,54 | 10 375,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 863,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17 222,50 | 8 611,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 611,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 18 016,04 | 1 763,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 252,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»

## муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| ## 2 | Основное мероприятие 02 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 542 999,51 | 542 999,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 164 024,38 | 164 024,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 134 879,40 | 134 879,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 841 903,29 | 841 903,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.07 Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 112 841,11 | 112 841,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 54 578,94 | 54 578,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 167 420,05 | 167 420,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) объектов теплоснабжения, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.08 Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 430 158,40 | 430 158,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 109 445,44 | 109 445,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 539 603,84 | 539 603,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.26 Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (расходы на объекты, не включенные в ГП МО) | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 134 879,40 | 134 879,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 134 879,40 | 134 879,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных котельных, реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Мероприятие 01.30 Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (расходы на объекты, не включенные в ГП МО) | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество котельных построенных, реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности, расходы на которые не включенные в ГП МО, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 768 447,28 | 439 999,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 447,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 285 909,96 | 151 132,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 777,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 054 357,24 | 591 132,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 491 891,40 | 245 945,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 945,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 235 758,60 | 117 879,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 879,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 727 650,00 | 363 825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 117 860,00 | 35 358,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 24 140,00 | 7 242,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 142 000,00 | 42 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.03 Организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечение финансирования выполненных работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, процент | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.07 Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 02.09 Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 71 741,25 | 71 741,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 6 664,49 | 6 664,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 78 405,74 | 78 405,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6. | Мероприятие 02.11 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 86 954,63 | 86 954,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 19 346,87 | 19 346,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 106 301,50 | 106 301,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 04 Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 04.03 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Создание новых рабочих мест, процент | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Снижение сомнительной задолженности ресурсоснабжающих организаций, тысяча рублей | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Оплата получателем субсидии задолженности перед поставщиками теплоэнергетических ресурсов (газа, электроэнергии, воды, тепловой энергии) за потребленные ресурсы, возникшей в результате недополучения доходов, тысяч рублей | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Основное мероприятие 05 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 23 698,48 | 18 198,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 23 698,48 | 18 198,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 11 000,00 | 5 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 11 000,00 | 5 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.2. | Мероприятие 05.02 Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры (водоотведение) муниципальной собственности | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Мероприятие 05.03 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 6 400,00 | 6 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 6 400,00 | 6 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 6 298,48 | 6 298,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 6 298,48 | 6 298,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 1 919 959,01 | 1 451 234,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 311 446,79 | 982 999,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 447,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 473 632,82 | 333 355,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 277,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 134 879,40 | 134 879,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

## муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| ## 3 | ## Основное мероприятие 04 Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| ## 4 | ## Основное мероприятие 05 ## Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

Приложение № 6

## к муниципальной программе городского

## округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры

## и энергоэффективности»

## Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования |  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.10 | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, единиц | Х | Х |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.11 | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D), единиц | Х | Х |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, единиц | Х | Х |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 | 12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 . Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, единиц | Х | Х |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области». | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, единиц | Х | Х |  | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| 2 | Основное мероприятие 02 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| 3 | Основное мероприятие 03 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

Приложение № 7

## к муниципальной программе Городского округа Люберцы

## Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 22029 год | 22030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.02 Организация в границах муниципального образования газоснабжения населения | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ## Доля построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) от запланированного, процент | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01 - Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

## Приложение № 8

## к муниципальной программе Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 188,20 | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 188,20 | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.03 Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 188,20 | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 188,20 | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 1 188,20 | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 188,20 | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

## муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

Приложение № 9

## к муниципальной программе Городского округа Люберцы

## Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.02 Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Объем финансирования на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, тысяча рублей | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Снижение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы, тысяча рублей | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.10 Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.13. | Мероприятие 01.11 Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.13 Приобретение объектов теплоснабжения | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов теплоснабжения приобретенных в муниципальную собственность, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |