АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2025                                                                                 № 2620-ПА

г. Люберцы

Об утверждении муниципальной программы

Городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

# В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации Городского округа Люберцы от 28.10.2025 № 2489-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Люберцы», Распоряжением Главы Городского округа Люберцы от 21.10.2025 
№ 188-РГ/к «Об убытии в отпуск», постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года 
и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета Городского округа Люберцы Московской области, начиная с бюджета Городского округа Люберцы Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить                                          на исполняющего обязанности заместителя Главы Голованова Г.А.

## Исполняющий обязанности

## Главы Городского округа                                                                                И.В. Мотовилов

Утверждена

Постановлением администрации

Городского округа Люберцы

Московской области

от 06.11.2025 № 2620-ПА

Муниципальная программа Городского округа Люберцы Московской области: 
«Формирование современной комфортной городской среды»

Паспорт муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

| Координатор муниципальной программы | И.о. заместителя Главы Городского округа Люберцы Московской области Г.А. Голованов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Городского округа Люберцы. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация благоустройства территорий Городского округа Люберцы. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского округа Люберцы. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026 - 2030 г.г. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Комфортная городская среда | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 3. Обеспечивающая подпрограмма | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. Комфортная городская среда. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде залесенных ландшафтов, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время, расширению велопешеходной сети и спектра общедоступных пространств и сервисов для отдыха, прогулок, занятий физической культурой и спортом на территории округа. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечивающая подпрограмма. Финансирование деятельности муниципального учреждения |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства федерального бюджета | 225 241,13 | 225 241,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 921 171,52 | 1 657 879,95 | 2 263 291,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Люберцы | 9 672 219,44 | 2 561 576,92 | 2 514 340,66 | 1 532 100,62 | 1 532 100,62 | 1 532 100,62 |
| Всего, в том числе по годам: | 13 818 632,09 | 4 444 698,00 | 4 777 632,23 | 1 532 100,62 | 1 532 100,62 | 1 532 100,62 |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития.

Московская область является участником регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» (далее - Региональный проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного Регионального проекта предусматривает выделение средств из федерального бюджета (субсидий) на реализацию государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий муниципальных образований.

Итогом реализации Регионального проекта станет:

- улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципальных образований         Московской области;

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской           Федерации на территории Московской области;

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципальных образований Московской области.

В последние годы благоустройству территории Городского округа Люберцы придается большое значение и уже в течение нескольких лет это является приоритетным направлением социально-экономического развития Городского округа.

Однако существуют факторы, сдерживающие превращение Городского округа в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный округ. К некоторым из них следует отнести уровень благоустройства городских территорий.

Улучшение внешнего облика Городского округа, создание архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий и дорог, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха – все это является первоочередными задачами выполнения данной Программы.

Городской округ Люберцы уже сегодня начинает радовать горожан удачным архитектурно-планировочным решением отдельных территорий. Но встречаются участки городской территории, которые имеют очень неприглядный вид.

Зон отдыха, созданных на территории Городского округа Люберцы, явно недостаточно. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек, диванов и урн. В рамках текущей программы на территории Городского округа Люберцы планируется благоустройство территорий: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков.

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Для обеспечения эффективного использования территории Городского округа Люберцы необходимо комплексно и системно подходить к решению финансовых, организационно- методических, технических вопросов, а также не ограничиваться рамками местного бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных источников.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.

Применение программно-целевого метода	реализации программных мероприятий позволит обеспечить:

- улучшение внешнего облика Городского округа Люберцы;

- создание благоприятных условий для отдыха жителей;

- обеспечение нормативного состояния дворовых территорий;

- приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2026 по 2030 год обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей Городского округа Люберцы.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

- Риск финансового обеспечения, который связан дефицитом бюджетных средств.

- Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.

- Риск изменения законодательства РФ.

В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

- оперативный мониторинг хода реализации Программы;

- оптимизация расходов бюджета Городского округа Люберцы;

- оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

- своевременная	корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Перечень видов работ, планируемых к выполнению

Перечень видов планируемых к выполнению в рамках реализации муниципальной программы, на которые может быть предоставлены субсидии (межбюджетные трансферты) из бюджета Московской области:

- разработка архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства;

- выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий, археологических полевых работ (включая археологическую разведку), подеревной съемки, сплошного перечёта древесной растительности с оценкой жизненного состояния и составлением ведомости сплошного перечета;

- проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

- выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- выполнение проектов освоения лесов;

- проверка сметной документации учреждением, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации, проведение историко-культурной экспертизы и иных экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;

- разработка научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае, если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

- благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зоны с особыми условиями водопользования и использования участков береговой полосы водных объектов;

- благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

- благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

- благоустройство парковых проездов (дорог);

- благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

- благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе: пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

- благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

- благоустройство элементов, различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

- благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

- благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

- благоустройство элементов сопряжения покрытий; благоустройство конструкций велопарковок;

- благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов; благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен; благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоёмов, включая пожарные, в том числе очистка водного объекта; благоустройство систем наружного освещения; благоустройство праздничного оформления; благоустройство средств размещения информации; благоустройство малых архитектурных форм; благоустройство въездных групп, стел;

- проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

- создание, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств); проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

- подготовка территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

- организация производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

- привлечение для авторского надзора за реализацией мероприятий лица, осуществившего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки проектной документации;

- работы по созданию объектов водоснабжения, водоотведения, водоисточников технической и питьевой воды, водопадов; приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11-134/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», автоматизированных систем и лицензированного программного обеспечения автоматизированных систем для оснащения элементов благоустройства (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, имеющей положительное

- заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу);

рубку (валку, а также иные технологически связанные с ней процессы) зеленых (лесных) насаждений (деревьев, кустарников), очистку, иные мероприятия в соответствии с проектом освоения лесов;

- работы по созданию (в том числе подготовительные, демонтажные, ремонтные, земляные и пусконаладочные работы) объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, возведение некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры в соответствии с проектом освоения лесов;

- лесосечные работы, санитарно-оздоровительные мероприятия (включая сплошную санитарную рубку, выборочную санитарную рубку, уборку неликвидной древесины, рубку аварийных деревьев, уборку валежника), ликвидацию очагов вредных организмов в лесах, в том числе рубку лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами, лесовосстановление.

Целевые показатели муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (W.ХХ.ZZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Повышение качества и комфорта городской среды на территории Городского округа Люберцы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05 |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 1.01.02, 1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05, |
| 3 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 1.01.02, 1.01.20 |
| 4 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.01.39, 2.01.40 |
| 5 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.01.06 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 2.01.32, 2.И4.01 |
| 6 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение | Единица | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.И4.01 2.01.17 |
| 7 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 16 687,84 | 16 687,84 | 16 687,84 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.01.32 |
| 8 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Отраслевой показатель | Единица | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.01.33 |
| 9 | Замена и модернизация детских игровых площадок | Отраслевой показатель | Единица | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.01.34, 2.01.35 |
| 10 | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Отраслевой показатель | Единица | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.01.21 2.01.22 |
| 11 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Отраслевой показатель | Единица | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 1.01.23 |

## Взаимосвязь целевых показателей муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Формирование современной комфортной городской среды»

## с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Цели муниципальной программы | ## Задачи муниципальной программы | ## Наименование целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
| ## 1 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий Городского округа Люберцы | ## Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) |
| ## 2 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий Городского округа Люберцы | ## Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| ## 3 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского округа Люберцы. | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) |
| ## 4 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского округа Люберцы. | ## Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области |
| ## 5 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского округа Люберцы. | ## Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств |
| ## 6 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского округа Люберцы. | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| ## 7 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского округа Люберцы. | ## Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |
| ## 8 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского округа Люберцы. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций |
| ## 9 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского округа Люберцы. | ## Замена и модернизация детских игровых площадок |
| ## 10 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского округа Люберцы. | ## Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения |
| ## 11 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского округа Люберцы. | ## Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" |

## Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Формирование современной комфортной городской среды»

## Таблица 1

| ## № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Методика расчета целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03, И4.07 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»" государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2026-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2026-2030 годы). Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. Базовое значение за 2025 год: 5 | Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам. | Ежеквартально |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» Базовое значение за 2025 год: 30 | Голосование, общественные обсуждения | Ежеквартально |
| 3 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) | Процент | Показатель рассчитывается в процентах, следующим образом: М%= Мв/ Мк*100%, где: М% - процент выполненных работ; Мв - количество благоустроенных территорий; Мк - количество территорий по контракту. | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 4 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год Базовое значение за 2025 год: 2 | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 5 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Квадратный метр | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 6 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий | Интернет-портал «Добродел», обращения граждан к Президенту Российской Федерации, Губернатору Московской области, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, в администрацию Городского округа Люберцы, а также полученных иными способами. | Ежеквартально |
| 7 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | Значение показателя рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Реестр выявленных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Ежеквартально |
| 8 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Единица | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области | Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам. | Ежеквартально |
| 9 | Замена и модернизация детских игровых площадок | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ по замене детских игровых площадок | Ежеквартально |
| 10 | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 11 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год Базовое значение за 2025 год: 8 | Норматив доведенный министерством на текущий финансовый год | Ежеквартально |

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

Таблица 2

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | И4 | 01 | Благоустроены общественные территории | ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год:3 |
| 2 | 1 | И4 | 03 | Благоустроены скверы | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий. Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год:1 |
| 3 | 1 | И4 | 05 | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий. Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год:3 |
| 4 | 1 | 01 | 02 | Благоустроены лесопарковые зоны | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон Источники данных: Протоколы заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон. Базовое значение за 2025 год: 2 |
| 5 | 1 | 01 | 20 | Количество аварийных и сухостойных деревьев подлежащих вырубке | ед. | Результат рассчитывается по итогам года: выполнение работ по вырубке и опиловке аварийных деревьев на территории г.о. Люберцы в соответствии с заключенным контрактом. Д%= Дв/ Дк * 100 % Д% - процент выполненных работ; Дв - количество, вырубленных, опиленных деревьев; Дк - количество деревьев по контракту Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год:400 |
| 6 | 1 | 01 | 20 | Количество высаженных деревьев и кустарников | ед. | Результат определяется в соответствии с количеством посаженных деревьев и кустарников, количестве высаженной цветочной рассады на территории г.о. Люберцы за отчетный период. Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 1500 |
| 7 | 1 | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | ед. | Результат определяется из количества завершенного благоустройства территорий Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год:2 |
| 8 | 1 | 01 | 20 | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, | ед | Результат определяется как количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 1 |
| 9 | 1 | 01 | 20 | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | ед | Результат определяется как количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 1 |
| 10 | 1 | 01 | 20 | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | ед | Результат определяется как количество общественных территорий, на которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 1 |
| 11 | 1 | 01 | 20 | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | ед | Результат определяется как количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 1 |
| 12 | 1 | 01 | 23 | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город) | ед. | Фактическое значение результата определяется количеством обустроенных объектов наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в отчетном периоде. Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 8 |
| 13 | 2 | И4 | 01 | Выполнен ремонт дворовых территорий | ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 31 |
| 14 | 2 | 01 | 06 | Приобретена коммунальная техника | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники Источники данных: Государственные информационные системы Базовое значение за 2025 год: 0 кв.м. |
| 15 | 2 | 01 | 15 | Доля площади дворов, содержащихся за счет бюджетных средств | процент | Значение определяется отношением площадей дворовых территорий и общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств к площади, установленной согласно титульными списками объектов благоустройства Городского округа Источники данных: Схемы уборки территории Базовое значение за 2025 год: 100% |
| 16 | 2 | 01 | 15 | Обеспечено содержание дворовых территорий | тыс. кв. м | Значение результата определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. Источники данных: Схемы уборки территории Базовое значение за 2025 год: 439,76 |
| 17 | 2 | 01 | 16 | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. Источники данных: Схемы уборки территории Базовое значение за 2025 год: 383 |
| 18 | 2 | 01 | 17 | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 12 |
| 19 | 2 | 01 | 18 | Доля площади парков, содержащихся за счет бюджетных средств | процент | Значение определяется отношением площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, установленной согласно титульными списками объектов благоустройства Городского округа. Источники данных: Схемы уборки территории Базовое значение за 2025 год: 100% |
| 20 | 2 | 01 | 18 | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. Источники данных: Схемы уборки территории Базовое значение за 2025 год: 2,8 |
| 21 | 2 | 01 | 21 | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 16511 ед. |
| 22 | 2 | 01 | 22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 1310 ед. |
| 23 | 2 | 01 | 32 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м) | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 18040 |
| 24 | 2 | 01 | 33 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций (без организации наружного освещения) на территории Московской области в отчетном периоде Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 43 |
| 25 | 2 | 01 | 34 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 22 |
| 26 | 2 | 01 | 34 | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 22 |
| 27 | 2 | 01 | 34 | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 0 |
| 28 | 2 | 01 | 34 | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, по которым получено заключение экспертизы в части соответствия выполненных работ условиям контракта в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 0 |
| 29 | 2 | 01 | 35 | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 22 |
| 30 | 2 | 01 | 35 | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 22 |
| 31 | 2 | 01 | 39 | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 3 |
| 32 | 2 | 01 | 39 | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 3 |
| 33 | 2 | 01 | 40 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 3 |
| 34 | 2 | 01 | 40 | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 0 |
| 35 | 2 | 01 | 40 | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 0 |
| 36 | 2 | 01 | 40 | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2025 год: 3 |

Приложение № 1

к муниципальной программе Городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие И4 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 225 241,13 | 225 241,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 821 699,36 | 1 315 961,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 505 738,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 1 103 644,84 | 615 080,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 564,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 4 150 585,33 | 2 156 282,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 994 302,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие И4.01 Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 225 241,13 | 225 241,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 742 596,22 | 1 239 486,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 503 109,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 941 469,55 | 519 732,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421 737,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 3 909 306,90 | 1 984 460,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 924 846,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие И4.03 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 79 103,14 | 76 474,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 628,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 33 259,29 | 32 154,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 105,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 112 362,43 | 108 628,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 733,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены скверы, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие И4.05 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 128 916,00 | 63 194,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 128 916,00 | 63 194,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 099 472,16 | 341 918,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757 553,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 769 811,23 | 188 406,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 238,72 | 65 722,00 | 65 722,00 | 65 722,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 869 283,39 | 530 325,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 141 792,00 | 65 722,00 | 65 722,00 | 65 722,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.02 Благоустройство лесопарковых зон | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 099 472,16 | 341 918,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757 553,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 462 278,08 | 143 761,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 516,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 561 750,24 | 485 680,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 076 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены лесопарковые зоны, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.20 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 304 468,15 | 41 580,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 722,00 | 65 722,00 | 65 722,00 | 65 722,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 304 468,15 | 41 580,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 722,00 | 65 722,00 | 65 722,00 | 65 722,00 |  |
|  | Количество аварийных и сухостойных деревьев, подлежащих вырубке, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2000 | 400 | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  | 300 |  |  | 400 |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
|  | Количество высаженных деревьев и кустарников, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7500 | 1500 | 0 |  |  |  |  | 400 |  |  | 1100 |  |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.23 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 3 065,00 | 3 065,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 3 065,00 | 3 065,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 6 019 868,72 | 2 686 608,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 136 094,61 | 65 722,00 | 65 722,00 | 65 722,00 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 225 241,13 | 225 241,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 921 171,52 | 1 657 879,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 263 291,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 1 873 456,07 | 803 487,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872 803,04 | 65 722,00 | 65 722,00 | 65 722,00 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда

## муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Формирование современной комфортной городской среды»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие И4. ## Федеральный проект ## «Формирование комфортной городской среды» | ## Организация благоустройства территорий Городского округа Люберцы. |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | ## Организация благоустройства территорий Городского округа Люберцы. |

Приложение № 2

к муниципальной программе Городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 1. | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 1 717 289,00 | 342 109,00 |  |  |  |  | 343 795,00 | 343 795,00 | 343 795,00 | 343 795,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 717 289,00 | 342 109,00 |  |  |  |  | 343 795,00 | 343 795,00 | 343 795,00 | 343 795,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие И4.01 Ремонт дворовых территорий | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 1 717 289,00 | 342 109,00 |  |  |  |  | 343 795,00 | 343 795,00 | 343 795,00 | 343 795,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 717 289,00 | 342 109,00 |  |  |  |  | 343 795,00 | 343 795,00 | 343 795,00 | 343 795,00 |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2028 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 155 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |

| 2. | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 01.01.2026 -31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 5 995 329,52 | 1 398 751,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280 513,65 | 1 105 354,65 | 1 105 354,65 | 1 105 354,65 |  |
|  |  |  | Итого: | 5 995 329,52 | 1 398 751,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280 513,65 | 1 105 354,65 | 1 105 354,65 | 1 105 354,65 |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.06 Приобретение коммунальной техники | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 99 639,66 | 15 732,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 976,77 | 20 976,77 | 20 976,77 | 20 976,77 |  |
|  |  |  | Итого: | 99 639,66 | 15 732,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 976,77 | 20 976,77 | 20 976,77 | 20 976,77 |  |
|  | Приобретена коммунальная техника, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.15 Содержание дворовых территорий | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 1 568 808,32 | 325 949,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 714,70 | 310 714,70 | 310 714,70 | 310 714,70 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 568 808,32 | 325 949,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 714,70 | 310 714,70 | 310 714,70 | 310 714,70 |  |
|  | Доля площади дворов, содержащихся за счет бюджетных средств, процент | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 206,76 | 206,76 | 206,76 |  |  |  | 206,76 | 206,76 |  |  | 206,76 | 206,76 | 206,76 | 206,76 | 206,76 |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.16 Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 1 849 664,38 | 500 695,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 242,18 | 337 242,18 | 337 242,18 | 337 242,18 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 849 664,38 | 500 695,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 242,18 | 337 242,18 | 337 242,18 | 337 242,18 |  |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 383 | 383 |  |  |  | 383 | 383 | 383 |  |  | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.17 Благоустройство дворовых территорий | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 128 020,11 | 6 072,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 487,00 | 30 487,00 | 30 487,00 | 30 487,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 128 020,11 | 6 072,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 487,00 | 30 487,00 | 30 487,00 | 30 487,00 |  |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 65 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.18 Содержание парков культуры и отдыха | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 1 102 500,00 | 220 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 500,00 | 220 500,00 | 220 500,00 | 220 500,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 102 500,00 | 220 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 500,00 | 220 500,00 | 220 500,00 | 220 500,00 |  |
|  | Доля площади парков, содержащихся за счет бюджетных средств, процент | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,8 | 2,8 |  |  |  | 2,8 | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.21 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 279 244,00 | 139 622,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 279 244,00 | 139 622,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество светильников, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 511 | 16 511 |  |  |  | 16 511 | 16 511 |  | 16 511 |  | 16 511 | 16 511 | 16 511 | 16 511 | 16 511 |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.22 Замена неэнергоэффектив ных светильников наружного освещения | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 5 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 5 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.8. | Мероприятие 01.32 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 60 979,00 | 30 442,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 60 979,00 | 30 442,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 080 | 18 040 | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 040 |  | 18 040 | 18 040 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.9. | Мероприятие 01.33 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 122 867,00 | 24 463,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 601,00 | 24 601,00 | 24 601,00 | 24 601,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 122 867,00 | 24 463,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 601,00 | 24 601,00 | 24 601,00 | 24 601,00 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 130 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |
| 2.10. | Мероприятие 01.34 Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 43 342,80 | 8 668,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 668,56 | 8 668,56 | 8 668,56 | 8 668,56 |  |
|  |  |  | Итого: | 43 342,80 | 8 668,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 668,56 | 8 668,56 | 8 668,56 | 8 668,56 |  |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.11. | Мероприятие 01.35 Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 576 114,25 | 94 776,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 334,44 | 120 334,44 | 120 334,44 | 120 334,44 |  |
|  |  |  | Итого: | 576 114,25 | 94 776,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 334,44 | 120 334,44 | 120 334,44 | 120 334,44 |  |
|  | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 2.12. | Мероприятие 01.39 Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 146 615,00 | 29 323,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 323,00 | 29 323,00 | 29 323,00 | 29 323,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 146 615,00 | 29 323,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 323,00 | 29 323,00 | 29 323,00 | 29 323,00 |  |
|  | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.13. | Мероприятие 01.40 Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 12 535,00 | 2 507,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 507,00 | 2 507,00 | 2 507,00 | 2 507,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 12 535,00 | 2 507,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 507,00 | 2 507,00 | 2 507,00 | 2 507,00 |  |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 7 712 618,52 | 1 740 860,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 624 308,65 | 1 449 149,65 | 1 449 149,65 | 1 449 149,65 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 7 712 618,52 | 1 740 860,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 624 308,65 | 1 449 149,65 | 1 449 149,65 | 1 449 149,65 |  |

Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие ## И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского округа Люберцы. |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 01 ## Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского округа Люберцы. |

Приложение №3

к муниципальной программе Городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 86 144,85 | 17 228,97 | 17 228,97 | 17 228,97 | 17 228,97 | 17 228,97 |  |
|  |  |  | Итого: | 86 144,85 | 17 228,97 | 17 228,97 | 17 228,97 | 17 228,97 | 17 228,97 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 86 144,85 | 17 228,97 | 17 228,97 | 17 228,97 | 17 228,97 | 17 228,97 |  |
|  |  |  | Итого: | 86 144,85 | 17 228,97 | 17 228,97 | 17 228,97 | 17 228,97 | 17 228,97 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 86 144,85 | 17 228,97 | 17 228,97 | 17 228,97 | 17 228,97 | 17 228,97 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 86 144,85 | 17 228,97 | 17 228,97 | 17 228,97 | 17 228,97 | 17 228,97 |  |

Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01 ## Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского округа Люберцы. |

## Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/ завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| 1.2 | Благоустройство Томилинского лесопарка («Лесная опушка») по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество (2-я очередь СМР) | 25 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2026 28.11.2027 | 29.11.2027 | 507 770,82 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 165 546,62 | 165 546,62 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 69 604,90 | 69 604,90 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 235 151,52 | 235 151,52 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.4 | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество (связь с Волкушей) | 80 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2026 28.11.2027 | 29.11.2027 | 1 356 070,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 954 673,27 | 184 055,89 | 757 553,28 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 401 396,73 | 77 387,14 | 318 516,72 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 1 356 070,00 | 261 443,03 | 1 076 070,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 099 472,16 | 341 918,88 | 757 553,28 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 462 278,08 | 143 761,36 | 318 516,72 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 561 750,24 | 485 680,24 | 1 076 070,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием И4.01
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч..по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство набережной Верхнего пруда и Сквера Победы в г.Дзержинский | 5,2 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29.11.2027 | 15.10.2027 | 516 103,80 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 405 234,26 | 27 198,44 | 378 035,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 170 382,60 | 11 435,72 | 158 946,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 575 616,86 | 38 634,16 | 536 982,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. | Центральный Парк культуры и отдыха (часть со стороны ул.Смирновская) | 9,7 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2028-29.11.2029 | 15.10.2029 | 595 533,82 |  | Средства федерального бюджета | 225 241,13 | 225 241,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 96 531,92 | 96 531,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 135 290,95 | 135 290,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 457 064,00 | 457 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Благоустройство Кореневского карьера в п.Красково | 9,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2028-29.11.2029 | 15.10.2029 | 1 292 267,24 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 709 125,12 | 709 125,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 298 154,88 | 298 154,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 007 280,00 | 1 007 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Благоустройство Комсомольского проспекта в г.Люберцы | 4,8 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2029-29.11.2030 | 15.10.2030 | 584 476,80 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 411 471,66 | 101 780,79 | 309 690,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 173 005,14 | 42 794,20 | 130 210,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 584 476,80 | 144 574,99 | 439 901,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Благоустройство зоны отдыха "Большой (средний) Красковский карьер", по адресу: г.о. Люберцы, п.г.т. Красково, ул. Чехова | 5,6 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2029-29.11.2030 | 15.10.2030 | 838 280,80 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 590 149,68 | 38 607,92 | 551 541,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 248 131,12 | 16 232,88 | 231,898,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 838 280,80 | 54 840,80 | 783 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 225 241,13 | 225 241,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 742 596,22 | 1 239 486,52 | 1 503 109,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 941 469,55 | 519 732,44 | 421 737,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 3 909 306,90 | 1 984 460,09 | 1 924 846,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием И4.03
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.189/1, д.191/2, территория памятника «Мемориал павшим в локальных военных конфликтах | 1,2 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2027-29.11.2029 | 15.10.2029 | 114 147,60 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 76 474,55 | 76 474,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 32 154,08 | 32 154,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 108 628,63 | 108 628,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Сквер «Не вернувшимся с войны» на ул. Интернационалистов в г. Люберцы | 0,6 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2030-29.11.2028 | 15.10.2028 | 57 073,80 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 628,59 | 2 628,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 1 105,21 | 1 105,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 3 733,80 | 3 733,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 79 103,14 | 79 103,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 33 259,29 | 33 259,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 112 362,43 | 112 362,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |