АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2021                                                                                                       4326-ПА

г. Люберцы

О внесении изменений в муниципальную программу

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденной Постановлением Правительства Московской области  от 16.10.2018 № 753/37, Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Постановлением администрации муниципального образования городской  округ  Люберцы Московской области от 20.09.2018 № 3715-ПА «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации», Распоряжением Главы городского округа Люберцы Московской области от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации», постановляю:

- Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 31.10.2019  № 4243-ПА, утвердив ее в новой редакции (прилагается).

- Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Малышева Э.В.

Первый заместитель Главы администрации                                    И.Г. Назарьева

| УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 16.12.2021 № 4326-ПА Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение строительства (реконструкции) социально значимых объектов инфраструктуры в городском округе Люберцы Московской области. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области Э.В. Малышев |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик программы | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 год |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 086 463,56 | 204 554,62 | 676 875,15 | 406 764,00 | 995 571,80 | 802 697,99 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 391 974,83 | 707 698,45 | 130 369,37 | 92 267,57 | 275 848,21 | 185 791,23 |
| Внебюджетные средства | 10 894 000,00 | 609 000,00 | 1 380 000,00 | 3 749 500,00 | 4 120 500,00 | 1 035 000,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 15 372 438,39 | 1 521 253,07 | 2 187 244,52 | 4 248 531,57 | 5 391 920,01 | 2 023 489,22 |

1.	Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем, в указанной сфере, прогноз её развития.

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, спортивные объекты, объекты  культуры и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения городского округа Люберцы возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждений для населения.

Сеть образовательных учреждений городского округа Люберцы включает 87 образовательные организации из

них:  дошкольных образовательных учреждений - 41, учреждений основного общего образования - 2, учреждений среднего общего образования - 38, учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями - 2, учреждений дополнительного образования - 4. Всего в школах городского округа в 2019-2020 учебном году обучается 34576 человек. Дошкольные образовательные учреждения посещают 18234 человек.

Острой ситуация, связанная со строительством социальных объектов, является в микрорайонах с высокой плотностью населения и темпами строительства. К 2021 году в городском округе Люберцы прогнозируется увеличение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Удовлетворение потребностей семей в услугах образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

Социальная поддержка населения обеспечивается в форме социального обслуживания путем предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг. Для решения проблемы социальной поддержки населения необходимо обеспечивать развитие и модернизацию материально-технической базы учреждений социальной защиты путем строительства и реконструкции зданий и объектов инфраструктуры учреждений.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является более сложной, чем в дошкольных учреждениях, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века).

В сфере культуры в период 2020-2024гг. в городском округе Люберцы будут преобладать тенденции строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры. Все это приведет к созданию единого культурного пространства городского округа, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры.

На территории городского округа имеется 588 спортивных сооружений, в том числе 6 стадионов с трибунами, 11 (2 не функционируют) плавательных бассейнов, 101 спортивных залов, 357 плоскостных спортивных сооружений и 113 иных спортивных сооружений. Городской округ Люберцы Московской области имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений различных форм собственности.  Однако некоторые спортивные объекты, в целях приведения их в соответствие с современными требованиями, требуют проведения мероприятий по их реконструкции, что будет способствовать активному вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

2. Описание цели муниципальной программы.

Основной целью реализации Программы является повышение уровня  комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения.

Достижение поставленной цели осуществляется путем строительства  объектов социальной сферы, в том числе детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов культуры, спортивных сооружений за счет  бюджетных средств и внебюджетных источников.

3. Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, преимущества и риски, возникающие при выборе различных вариантов решения проблемы.

В прогнозном периоде в сфере культуры будут преобладать следующие тенденции:

- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры; образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

- создание новых учреждений;

- повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;

- создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

- формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения.

Все это приведет к созданию единого культурного пространства, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры городского округа Люберцы Московской области, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно  до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан Московской области спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и реконструкции старых учреждений, объектов социальной инфраструктуры повышается обеспеченность населения городского округа Люберцы объектами образования, культуры, спорта, что влечёт за собой ликвидацию второй смены в школах, наличие свободных мест в детских садах, увеличение посещаемости объектов культуры, активному вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, и соответственно повышение уровня жизни населения городского округа Люберцы.

К рискам реализации муниципальной программы,  следует отнести следующие.

С учетом возможностей муниципального бюджета и бюджета Московской области возможен риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджета в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Так же риском для развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей в городском округе Люберцы может стать высокий рост численности детей. Это потребует существенного увеличения необходимого количества объектов социальной инфраструктуры, что повлечет рост расходов на строительство и содержание зданий дошкольных и образовательных учреждений, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования.

При этом для минимизации рисков ухудшения условий для строительства объектов социального обеспечения будут использованы эффективные механизмы регулирования и контроля качества услуг.

В условиях роста расходов на строительство объектов социальной инфраструктуры усилятся риски неэффективного использования бюджетных и внебюджетных средств. В этой связи важной задачей станет внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам.

## 4. Перечень подпрограмм и краткое их описание

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» (далее - Подпрограмма 2).

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на:

- модернизацию материально-технической базы объектов культуры путем строительства и реконструкции, с учетом оснащения построенных и реконструированных объектов современным непроизводственным оборудованием;

- модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры.

Подпрограмма3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - Подпрограмма 3).

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены:

в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное образование», - на создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) в целях ликвидации очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций;

в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях»:

- на создание и развитие в общеобразовательных организациях  условий для ликвидации второй смены;

- на строительство школ в городском округе Люберцы Московской области с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее - Подпрограмма 5).

Мероприятия Подпрограммы 5 направлены на создание или реконструкцию объектов физической культуры и спорта, соответствующих современным нормативам и требованиям.

## 5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления.

Для достижения целей и решения задач предполагается включение в программу следующих основных мероприятий к подпрограммам:

К подпрограмме 2  «Строительство (реконструкция) объектов культуры» предусмотрены следующие основные мероприятия:

- Организация строительства (реконструкции) объектов культуры. Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является необходимость проведения реконструкции существующего здания детской  школы искусств, для создания благоприятных условий для обучения детей в учреждениях дополнительного образования сферы культуры.

- Федеральный проект А1 «Культурная среда». Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является повышение уровня нормативной обеспеченности по охвату населения услугами дополнительного образования сферы культуры в соответствие со Стратегией государственной культурной политики. Создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях дополнительного образования сферы культуры.

К подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» предусмотрены следующие основные мероприятия:

-	Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования. Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджету городского округа Люберцы на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования.

- Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников. Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является строительство объектов общего образования за счет внебюджетных источников.

-	 Организация  строительства  (реконструкции)  объектов  дошкольного  образования  за  счет  внебюджетных  источников. Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников.

-	 Федеральный проект Е1 «Современная школа». Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является создание в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства или (реконструкции) зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

К подпрограмме 5 «Строительство (реконструкция)  объектов физической культуры и спорта» предусмотрено основное мероприятие - Федеральный проект Р5 «Спорт - норма жизни». Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является необходимость проведения реконструкции существующего стадиона, для создания благоприятных условий для занятий жителей физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными физическими возможностями.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы  с  заказчиком муниципальной программы.

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий с заказчиком программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы Московской области, их формировании и реализации, утвержденным Постановлением администрации городского округа Люберцы от 20.09.2018 №3715-ПА.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия заказчику программы.

Отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) предоставляются в сроки и по формам согласно Постановлением администрации городского округа Люберцы от 20.09.2018 №3715-ПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации».

## 8. Показатели реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

## Таблица 1

| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя |  | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации Подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета. | Показатель муниципальной программы |  | единица | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01. |
| 1.2. | Количество введенных в эксплуатацию образовательных учреждений сферы культуры | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» |  | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | А1. |
|  | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств |  | Обращение | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 01. |
| 2.2. | Количество выполненных проектов по объектам дошкольного образования за счет бюджетных средств. |  | Показатель муниципальной программы | единица | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01. |
| 2.3. | Количество выполненных проектов на реконструкцию объектов общего образования за счет средств муниципального бюджета |  | Показатель муниципальной программы | единица | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 02. |
| 2.4. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников |  | Обращение | единица | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 05. |
| 2.5. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников |  | Обращение | единица | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 06. |
| 2.6. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств |  | Региональный проект «Современная школа» | единица | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Е 1. |
|  | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта |  | Региональный проект «Спорт - норма жизни» | единица | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | Р 5 |

Взаимосвязь показателей реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

Таблица 2

| № п/п | Цели муниципальной программы | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |  |  |
| 1.1. | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения | Увеличение строительства (реконструкции) социально значимых объектов инфраструктуры в городском округе Люберцы Московской области | Количество выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета. |
| 1.2. |  |  | Количество введенных в эксплуатацию образовательных учреждений сферы культуры |
| 2. | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |  |  |
| 2.1. | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения | Увеличение строительства (реконструкции) социально значимых объектов инфраструктуры в городском округе Люберцы Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств |
| 2.2. |  |  | Количество выполненных проектов по объектам дошкольного образования за счет бюджетных средств. |
| 2.3. |  |  | Количество выполненных проектов на реконструкцию объектов общего образования за счет средств муниципального бюджета |
| 2.4. |  |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников |
| 2.5. |  |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников |
| 2.6. |  |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств |
| 3 | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |  |  |
| 3.1. | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения | Увеличение строительства (реконструкции) социально значимых объектов инфраструктуры в городском округе Люберцы Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта |

## 9. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы

## «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета. | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета | Ведомственные данные управления строительства городского округа г. о. Люберцы | Годовой, ежеквартальный |
| 1.2 | Количество введенных в эксплуатацию образовательных учреждений сферы культуры | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов образовательных учреждений сферы культуры в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2. | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетных средств | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.2. | Количество выполненных проектов по объектам дошкольного образования за счет бюджетных средств. | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выполненных проектов на строительство объектов дошкольного образования | Ведомственные данные управления строительства городского округа Люберцы | Годовой, ежеквартальный |
| 2.3. | Количество выполненных проектов на реконструкцию объектов общего образования за счет средств муниципального бюджета | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выполненных проектов на строительство объектов общего образования за счет средств муниципального бюджета | Ведомственные данные управления строительства городского округа | Годовой, ежеквартальный |
| 2.4. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.5. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.6. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетных средств | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 3. | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию | Ведомственные данные управления строительства городского округа | Годовой, ежеквартальный |

Приложение № 1

к муниципальной  программе «Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Паспорт подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего: в том числе: | 206 362,90 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 156 362,90 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 129 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 890,00 | 100 385,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 77 087,90 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 16 110,00 | 55 977,90 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством

мероприятий Подпрограммы 2.

Основной проблемой в сфере культуры является износ материально-технической базы. Износ звукового и светового оборудования, системное отсутствие средств на воплощение творческих замыслов. Все это снижает качество продуктов культуры и потребительский спрос.

Одним из решений данной проблемы является направление капитальных вложений на строительство (реконструкцию) объектов культуры, образовательных учреждений сферы культуры (детские школы искусств по видам искусств: музыкальные, хореографические, школы искусств, художественные, хоровые; профессиональные образовательные учреждения) муниципальной собственности городского округа Люберцы в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 2.

Строительство (реконструкция) образовательных учреждений сферы культуры позволит создать условия для обучения детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, повысить качество образования в сфере культуры и оказания образовательных услуг, в том числе путем открытия новых отделений и оказания услуг на платной основе. Увеличить показатель охвата детей услугами дополнительного образования сферы культуры в соответствие со Стратегией государственной культурной политики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №326-р.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения городского округа учреждениями сферы культуры посредством строительства (реконструкции) объектов в сфере культуры.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы социально-экономического развития городского округа Люберцы, реализуемых в рамках подпрограммы.

Концентрация имеющихся ресурсов и постепенное подключение элементов многоканальной системы финансирования культуры будут способствовать модернизации материально-технической базы.

Укрепление материально-технической базы путем строительства (реконструкции)  муниципальных учреждений культуры городского округа Люберцы приведет к повышению качества жизни граждан, позволит создать условия для обучения детей и молодежи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, действующие и новые организации культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Модернизация материально-технической базы способствует увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

В ходе проведения реконструкции и строительства домов культуры предполагается их комплексное техническое оснащение, создание новых кинозалов.

Строительство новых объектов сферы культуры позволит устранить диспропорции в обеспеченности культурной инфраструктурой городского округа Люберцы.

Приложение № 2

муниципальной программе

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов культуры | 01.01. 2020-31.12. 2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета 2020 -0, 2021 -1, 2022- 2024 г.г. - 0 единиц |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 01.01. 2020-31.12. 2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета 2020 -0, 2021-1, 2022-2024 г.г. - 0 единиц |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1. | Подмероприятие 01.01.01. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию | 01.01. 2020-31.12. 2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа | Выполнение проекта на реконструкцию детской школы искусств |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | МУДО «Детская школа искусств №3» по адресу: г. Люберцы, п. ВУГИ, д.10-А (ПИР) |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Люберцы Московской области |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | 01.01. 2023-31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество введенных в эксплуатацию образовательных учреждений в сфере культуры в 2020-2024 г.г. –0 единиц. Начало строительства объекта в 2023 году, планируемый ввод объекта в эксплуатацию 2025 год. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 129 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 890,00 | 100 385,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 72 087,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 110,00 | 55 977,90 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 201 362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 156 362,90 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие А 1.04. Строительство (реконструкция) школ искусств | 01.01. 2023-31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество введенных в эксплуатацию образовательных учреждений в сфере культуры в 2020-2024 г.г. –0 единиц. Начало строительства объекта в 2023 году, планируемый ввод объекта в эксплуатацию 2025 год. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 129 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 890,00 | 100 385,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 72 087,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 110,00 | 55 977,90 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 201 362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 156 362,90 |  |  |
| 2.1.1. | Подмероприятие А1.04.01. Строительство детской школы искусств «Мир молодого искусства» по адресу: Московская область, г. Люберцы, | 01.01. 2023-31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию школы искусств «Мир молодого искусства» по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект. д. 200 А |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 129 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 890,00 | 100 385,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 72 087,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 110,00 | 55 977,90 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Октябрьский проспект, д. 200 А (ПИР и строительство) |  | Итого: | 201 362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 156 362,90 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 206 362,90 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 156 362,90 | Х | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 129 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 890,00 | 100 385,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 77 087,90 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 16 110,00 | 55 977,90 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение №  3

муниципальной программе

«Строительство  объектов

социальной  инфраструктуры»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01  «Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области» Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию МУДО «Детская школа искусств №3» по адресу: г. Люберцы, п. ВУГИ, д.10-А (ПИР) | 1/2021- 4/2021 | - | 250 чел. | 5000,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 5 000,00 | 0,00 | 5 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 000,00 | 0,00 | 5 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 5 000,00 | 0,00 | 5 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ## Количество объектов | ## Всего, в т.ч. по годам реализации: | ## 2020 год | ## 2021 год | ## 2022 год | ## 2023 год | ## 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## - вводных | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| ## - открываемых | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |

Приложение №  4

к муниципальной программе

«Строительство  объектов

социальной  инфраструктуры»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием А1.04. «Строительство (реконструкция) школ искусств» 
за счет бюджетных источников Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Строительство детской школы искусств «Мир молодого искусства» по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект. д. 200 А (ПИР и строительство) | 1/2023- 4/2025 | 4/2025 | 1200 чел. | 690 377,56 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 129 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 890,00 | 100 385,00 | 316 518,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 72 087,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 110,00 | 55 977,90 | 172 496,66 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 201 362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 156 362,90 | 489 014,66 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 129 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 890,00 | 100 385,00 | 316 518,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 72 087,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 110,00 | 55 977,90 | 172 496,66 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 201 362,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 156 362,90 | 489 014,66 |

| ## Количество объектов | ## Всего, в т.ч. по годам реализации: | ## 2020 год | ## 2021 год | ## 2022 год | ## 2023 год | ## 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## - вводных | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| ## - открываемых | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |

Приложение №  5

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

### Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего: в том числе: | 14 732 075,49 | 1 521 253,07 | 2 182 244,52 | 4 158 377,91 | 5 091 519,81 | 1 778 680,18 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2 676 390,57 | 204 554, 62 | 676 875,15 | 348 434,00 | 801 437,80 | 645 089,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 161 684,92 | 707 698, 45 | 125 369,37 | 60 443,91 | 169 582,01 | 98 591,18 |
|  |  | Внебюджетные средства | 10 894 000,00 | 609 000,00 | 1 380 000,00 | 3 749 500,00 | 4 120 500,00 | 1 035 000,00 |

### Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством

мероприятий Подпрограммы 3.

Сеть образовательных учреждений городского округа Люберцы включает 87 образовательные организации из них: дошкольных образовательных учреждений - 41, учреждений основного общего образования - 2, учреждений среднего общего образования - 38, учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями - 2, учреждений дополнительного образования - 4. Всего в школах городского округа в 2019-2020 учебном году обучается 34576 человек. Дошкольные образовательные учреждения посещают 18234 человек.

При существующей инфраструктуре с учётом демографического роста контингента школьников остается риск обучения во вторую смену, контингента дошкольников риск переполнения групп в детских садах. Вторая смена в системе общего образования существует в шести школах городского округа Люберцы и составляет 2,5% учащихся.

Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию задач и мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования городского округа Люберцы Московской области и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек). Так в 2020-2024 годах планируется строительство 13 объектов дошкольных образования.

Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 N 2145-р «О программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы».

Многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим плановый вывод зданий школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

В рамках муниципальной программы, запланированы мероприятия по введению новых мест за счет строительства новых школ, реконструкций школьных зданий, увеличения учебных площадей путем пристроек к зданиям, строительства новых зданий школ взамен изношенных.

Таким образом, необходимость реализации Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования. Так в 2020-2024 годах планируется строительство 11 общеобразовательных школ, реконструкция трех общеобразовательных школ путем строительства пристроек к ним с целью ликвидации второй смены.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы социально-экономического развития городского округа Люберцы, реализуемых в рамках подпрограммы.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Люберцы, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Люберцы разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Люберцы, строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

### Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| N п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| #### 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 01.01. 2020 - 31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество выполненных проектов по объектам дошкольного образования за счет бюджетных средств в 2020-2021-0, 2022-1, 2023-2024 г.г. -0 единиц. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств в 2020-2022 -0, 2023-1, 2024 г.г. -3 единицы |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 794 960,80 | 0,00 | 0,00 | 348 434,00 | 801 437,80 | 645 089,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 350 224,03 | 0,00 | 21 606,93 | 60 443,91 | 169 582,01 | 98 591,18 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 2 145 184,83 | 0,00 | 21 606,93 | 408 877,91 | 971 019,81 | 743 680,18 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 01.01. 2020 - 31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество выполненных проектов по объектам дошкольного образования за счет бюджетных средств в 2020-2021-0, 2022-1, 2023-2024 г.г. – 0 единиц. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств в 2020-2023-0, 2024 г.г. -2 единицы |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 556 338,80 | 0,00 | 0,00 | 45 500,00 | 338 886,80 | 171 952,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 285 033,36 | 0,00 | 21 606,93 | 44 500,00 | 145 237,20 | 73 689,23 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 841 372,16 | 0,00 | 21 606,93 | 90 000,00 | 484 124,00 | 245 641,23 |  |  |
| 1.1.1. | Подмероприятие 01.01.01. Разработка проектно- сметной документации для строительства детского сада на 150 мест по адресу: г. о. Люберцы, пос. Вуги, д. 26 Б, разработка проектно- сметной документации на снос/демонтаж объекта капитального строительства, снос аварийного здания бывшего детского сада, вынос инженерных сетей из пятна застройки и технологическое присоединение к сетям инженерного обеспечения. | 01.01. 2021 - 31.12. 2022 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество выполненных проектов по объектам дошкольного образования за счет бюджетных средств в 2020-0, 2021 - 0, 2022 -1, 2023- 0, 2024 г.г. – 0 единиц. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 46 606,93 | 0, 00 | 21 606,93 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 46 606,93 | 0, 00 | 21 606,93 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2. | Подмероприятие 01.01.02 ДОУ на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, пос. ВУГИ (ПИР и строительство) | 01.01. 2022 - 31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 225 957,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 150 500,00 | 40 457,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 96 834,23 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 64 500,00 | 17 334,23 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 322 791,23 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 215 000,00 | 57 791,23 |  |  |
| 1.1.3. | Подмероприятие 01.01.03 Строительство детского сада на 250 мест в г.о. Люберцы, Октябрьский (ПИР и строительство) | 01.01. 2022 - 31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 250 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 330 381,80 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 188 386,80 | 131 495,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 141 592,20 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 80 737,20 | 56 355,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 471 974,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 269 124,00 | 187 850,00 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.03. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 01.01. 2022-31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования в целях синхронизации с жилой застройкой 2020-0, 2021-0, 2022-0, 2023-1, 2024 г.г. –1 единица. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 238 622,00 | 0,00 | 0,00 | 302 934,00 | 462 551,00 | 473 137,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 65 190,67 | 0,00 | 0,00 | 15 943,91 | 24 344,81 | 24 901,95 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1 303 812,67 | 0,00 | 0,00 | 318 877,91 | 486 895,81 | 498 038,95 |  |  |
| 1.2.1. | Подмероприятие 01.03.01 Дошкольная образовательная организация на 350 мест корпус 15.2, расположенная по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная горка, мкр.12 | 01.01. 2022 - 31.08. 2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 350 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 405 455,00 | 0,00 | 0,00 | 187 904,00 | 217 551,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 21 339,77 | 0,00 | 0,00 | 9 889,70 | 11 450,07 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 426 794,77 | 0,00 | 0,00 | 197 793,70 | 229 001,07 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2. | Подмероприятие 01.03.02. ДОУ на 560 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, проектируемый проезд 4037 (ПИР и строительство) | 01.01. 2022-30.06. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 560 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 833 167,00 | 0,00 | 0,00 | 115 030,00 | 245 000,00 | 473 137,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 43 850,90 | 0,00 | 0,00 | 6 054,21 | 12 894,74 | 24 901,95 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 877 017,90 | 0,00 | 0,00 | 121 084,21 | 257 894,74 | 498 038,95 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 01.01. 2020 - 31.12. 2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество выполненных проектов на реконструкцию объектов общего образования за счет средств муниципального бюджета 2020 - , 2021-2024 г.г. – 0 Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств в 2020 г. - 1 единица. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 24 555,14 | 0,00 | 24 555,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 24 555,14 | 0,00 | 24 555,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 01.01. 2020 - 31.12. 2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество выполненных проектов на реконструкцию объектов общего образования за счет средств муниципального бюджета 2020 - , 2021-2024 г.г. - 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.06. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения за счет средств местного бюджета | 01.01. 2021- 31.12. 2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств в 2020 г. - 1 единица |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 24 555,14 | 0,00 | 24 555,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 24 555,14 | 0,00 | 24 555,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.1. | Подмероприятие 02.06.01. Пристройка к зданию МОУ СОШ № 59 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, 26 (ПИР и строительство) | 01.01. 2021- 31.12. 2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание дополнительных 400 учебных мест в целях обеспечения односменного режима обучения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 24 555,14 | 0,00 | 24 555,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 24 555,14 | 0,00 | 24 555,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 05 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 01.01. 2020 - 31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников 9 единиц в 2020 году – 1 единица 2021 году -1 единица, 2022 году -0 единиц, 2023 году - 6 единиц, 2024 году -1 единица |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 3 003 000,00 | 105 000,00 | 313 000,00 | 957 500,00 | 1 327 500,00 | 300 000,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 3 003 000,00 | 105 000,00 | 313 000,00 | 957 500,00 | 1 327 500,00 | 300 000,00 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 05.01. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 01.01. 2020 - 31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников 9 единиц в 2020 году – 1 единица 2021 году – 1 единица, 2022 году -0 единиц, 2023 году - 6 единиц, 2024 году -1 единица |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 3 003 000,00 | 105 000,00 | 313 000,00 | 957 500,00 | 1 327 500,00 | 300 000,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 3 003 000,00 | 105 000,00 | 313 000,00 | 957 500,00 | 1 327 500,00 | 300 000,00 |  |  |
| 3.1.1. | Подмероприятие 05.01.01. г.о. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 (детский сад на 350 мест, 2021-2023 гг., ООО "Мегаполис" (ГК "ПИК")) | 01.04. 2021 - 31.12. 2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 350 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 365 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 365 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.2. | Подмероприятие 05.01.02. г.о. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 (детский сад на 350 мест, 2022-2023 гг. , ООО "Мегаполис" (ГК "ПИК")) | 01.04. 2022-31.12. 2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 350 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.3. | Подмероприятие 05.01.03. г.о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (детский сад на 360 мест, 2022-2023 гг., ООО "Самолет-Томилино" (ГК "Самолет")) | 01.04. 2022-31.12. 2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 360 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 500,00 | 207 500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 500,00 | 207 500,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.4. | Подмероприятие 05.01.04. г.о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (детский сад на 360 мест, 2023-2024 гг., ООО "Самолет-Томилино" (ГК "Самолет")) | 01.01. 2023-31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 360 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 | 180 000,00 |  |  |
| 3.1.5. | Подмероприятие 05.01.05. г. о. Люберцы, р. п. Томилино, пос. Север (детский сад на 360 мест, 2023-2025 гг., ООО "Самолет-Томилино" (ГК "Самолет")) | 01.07. 2023-31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 360 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |  |  |
| 3.1.6. | Подмероприятие 05.01.06. г.о. Люберцы, северо-восточная часть (детский сад на 360 мест, 2021-2023 гг., ООО "Самолет Девелопмент" (ГК "Самолет")) | 01.04. 2021- 31.12. 2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 360 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 360 000,00 | 0,0 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 360 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.7. | Подмероприятие 05.01.07. г.о. Люберцы, северо-восточная часть (детский сад на 140 мест, 2022-2023 гг., ООО "Самолет Девелопмент" (ГК "Самолет")) | 01.04. 2022- 31.12. 2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 140 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.8. | Подмероприятие 05. 01.08. г. о. Люберцы, ул. 8 Марта (детский сад на 220 мест, 2018-2021 гг. ООО "РегионИнвест" (ГК "ПИК")) | 01.01. 2020- 31.12. 2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 106 000,00 | 33 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 106 000,00 | 33 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.9. | Подмероприятие 05.01.09. г. о. Люберцы, ул. 8 Марта (детский сад на 350 мест, 2022-2023 гг., ООО "РегионИнвест" (ГК "ПИК")) | 01.10. 2022- 31.12. 2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 350 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 350 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.10. | Подмероприятие 05.01.10. г.о. Люберцы, пос. Красково, ЖК «Новое Красково» (детский сад на 350 мест, 2016-2020 гг., ООО "ЖСИ Проект" (ГК "Тройка РЭД")) | 01.01. 2020-31.12. 2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 350 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.11. | Подмероприятие 05.01.11. г. о. Люберцы, ул. Калараш (детский сад на 120 мест, 2022-2023 гг., ООО "РД Люберцы") | 01.03. 2022- 31.12. 2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию детского сада на 120 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 06 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 01.01. 2020 - 31.08. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников 9 единиц в 2020 году - 0 единиц, 2021 году – 3 единицы, 2022 году - 0 единиц, 2023 году – 5 единиц, 2024 году - 1 единица |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 7 891 000,00 | 504 000,00 | 1 067 000,00 | 2 792 000,00 | 2 793 000,00 | 735 000,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 7 891 000,00 | 504 000,00 | 1 067 000,00 | 2 792 000,00 | 2 793 000,00 | 735 000,00 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 06.01. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 01.01. 2020 - 31.08. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников 9 единиц в 2020 году - 0 единиц, 2021 году – 3 единицы, 2022 году - 0 единиц, 2023 году – 5 единиц, 2024 году - 1 единица |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 7 891 000,00 | 504 000,00 | 1 067 000,00 | 2 792 000,00 | 2 793 000,00 | 735 000,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 7 891 000,00 | 504 000,00 | 1 067 000,00 | 2 792 000,00 | 2 793 000,00 | 735 000,00 |  |  |
| 4.1.1. | Подмероприятие 06.01.01. г.о. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 (общеобразовательная школа на 1 500 мест, 2021-2023 гг., ООО «Мегаполис (ГК «ПИК»)) | 01.10. 2021 - 31.08. 2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 1 500 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 327 000,00 | 0,00 | 442 000,00 | 442 000,00 | 443 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1 327 000,00 | 0,00 | 442 000,00 | 442 000,00 | 443 000,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.2. | Подмероприятие 06.01.02. г.о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (общеобразовательная школа на 1 100 мест, 2019-2021гг., ООО «Самолет-Томилино» (ГК «Самолет»)) | 01.01. 2020 - 31.08. 2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 1100 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 396 000,00 | 138 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 396 000,00 | 138 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |  |  |
| 4.1.3. | Подмероприятие 06.01.03. г.о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (общеобразовательная школа на 900 мест, 2022-2023 гг., ООО «Самолет Томилино» (ГК «Самолет»)) | 01.04. 2022 - 31.08. 2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 900 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0, 00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0, 00 |  |  |
| 4.1.4. | Подмероприятие 06.01.04. г.о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (общеобразовательная школа на 1 100 мест, 2024-2025 гг., ООО «Самолет Томилино» (ГК «Самолет»)) | 01.04. 2024 - 31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 1100 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 |  |  |
| 4.1.5. | Подмероприятие 06.01.05. г. о. Люберцы, пос. Красково, (общеобразовательная школа на 1 100 мест, 2022-2024 гг., ООО «ЖСИ Проект» (ГК «Тройка РЭД»)) | 01.07. 2022-31.08. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 1100 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |  |  |
| 4.1.6. | Подмероприятие 06.01.06. г.о. Люберцы, район Красная Горка, мкр. 12 (общеобразовательная школа на 1 500 мест, 2018-2021 гг., ООО «РусСтройГарант» (ГК «ПИК»)) | 01.01. 2020- 28.02. 2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 1500 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 254 000,00 | 232 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 254 000,00 | 232 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.7. | Подмероприятие 06.01.07. г. о. Люберцы, северо-восточная часть (общеобразовательная школа на 1 100 мест, 2018-2021 гг. ООО «Самолет Девелопмент» (ГК «Самолет»)) | 01.01. 2020 - 31.08. 2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 1100 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 204 000,00 | 134 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 204 000,00 | 134 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.8. | Подмероприятие 06.01.08. г. о. Люберцы, северо-восточная часть (общеобразовательная школа на 1 650 мест, 2022-2023 гг., ООО «Самолет Девелопмент» (ГК «Самолет»)) | 01.04. 2022 - 31.08. 2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 1650 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.9. | Подмероприятие 06.01.09. г.о. Люберцы, ул. 8 Марта (общеобразовательная школа на 1 170 мест, 2022-2023 гг., ООО «РегионИнвест» (ГК «ПИК»)) | 01.01. 2022 - 31.08. 2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 1 170 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.10. | Подмероприятие 06.01.10. г. о. Люберцы, мкр. 1А (общеобразовательная школа на 825 мест, 2021-2023 гг., ООО «СИК «САС») | 01.04. 2021 - 31.08. 2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Открытие новой общеобразовательной школы на 825 мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 825 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,0 | 275 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 825 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,0 | 275 000,0 | 0,0 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие Е1 Федеральный проект «Современная школа» | 01.01. 2020 - 31.12. 2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств в 2020 г. – 2 единицы, в 2021 г. – 1 единица, 2022-2024 г.г. – 0 единиц |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 881 429, 77 | 204 554, 62 | 676 875, 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 786 905,75 | 707 698, 45 | 79 207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1 668 335,52 | 912 253, 07 | 756 082,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1. | Мероприятие Е 1.03. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 01.01. 2020 - 31.12. 2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств в 2020 г. - 2 единицы, в 2021 г. – 1 единица, 2022-2024 г.г. – 0 единиц |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 881 429, 77 | 204 554, 62 | 676 875, 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 786 905,75 | 707 698, 45 | 79 207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1 668 335,52 | 912 253, 07 | 756 082,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1.1. | Подмероприятие Е 1.03.01 Пристройка к зданию МОУ СОШ № 59 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, 26 (ПИР и строительство) | 01.01. 2020 - 31.12. 2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание дополнительных 400 учебных мест в целях обеспечения односменного режима обучения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 682 914, 65 | 6 039,50 | 676 875, 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 176 348,37 | 97 141,07 | 79 207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 859 263,02 | 103 180,57 | 756 082,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1.2. | Подмероприятие Е 1.03.02 Школа на 275 мест по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. п. Малаховка, ул. Пионерская, д. 19 (ПИР и строительство) | 01.01. 2020 - 31.08. 2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание дополнительных 275 учебных мест в целях обеспечения односменного режима обучения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 114 949, 29 | 114 949, 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 374 324, 44 | 374 324, 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 489 273, 73 | 489 273, 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1.3. | Подмероприятие Е 1.03.03. Пристройка на 200 мест к зданию МОУ Кадетская школа по адресу: Московская область, г. Люберцы, 3 почтовое отделение, дом 50 (Пир и строительство) | 01.01. 2020 - 31.08. 2020 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Создание дополнительных 200 учебных мест в целях обеспечения односменного режима обучения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 83 565,83 | 83 565, 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 236 232, 94 | 236 232, 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 319 798, 77 | 319 798, 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 14 732 075,49 | 1 521 253,07 | 2 182 244,52 | 4 158 377,91 | 5 091 519,81 | 1 778 680,18 | Х | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 676 390,57 | 204 554, 62 | 676 875,15 | 348 434,00 | 801 437,80 | 645 089,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 161 684,92 | 707 698, 45 | 125 369,37 | 60 443,91 | 169 582,01 | 98 591,18 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 10 894 000,00 | 609 000,00 | 1 380 000,00 | 3 749 500,00 | 4 120 500,00 | 1 035 000,00 |  |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Строительство  объектов

социальной  инфраструктуры»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01 Организация строительства (реконструкция) объектов дошкольного образования  Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Разработка проектно- сметной документации для строительства детского сада на 150 мест по адресу: г. о. Люберцы, пос. Вуги, д. 26 Б, разработка проектно- сметной документации на снос/демонтаж объекта капитального строительства, снос аварийного здания бывшего детского сада, вынос инженерных сетей из пятна застройки и технологическое присоединение к сетям инженерного обеспечения. | 1 /2021 - 4 /2022 | 4 /2022 | 150 | 46 606,93 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 46 606,93 | 0,00 | 21 606,93 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 46 606,93 | 0,00 | 21 606,93 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ДОУ на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, пос. ВУГИ (ПИР и строительство) | 1/2022- 4/2024 | 4/2024 | 200 | 322 791,23 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 225 957,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 150 500, 00 | 40 457,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 96 834,23 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 64 500,00 | 17 334,23 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 322 791,23 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 215 000, 00 | 57 791,23 | 0,00 |
| 3. | Строительство детского сада на 250 мест в г.о. Люберцы, Октябрьский (ПИР и строительство) | 1/2022- 4/2024 | 4/2024 | 250 | 471 974,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 330 381,80 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 188 386, 80 | 131 495, 00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 141 592,20 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 80 737,20 | 56 355,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 471 974,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 269 124, 00 | 187 850, 00 | 0,00 |
| 4. | Дошкольная образовательная организация на 350 мест корпус 15.2, расположенная по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная горка, мкр.12» | 1/2022 - 3 /2023 | 3/2023 | 350 | 426 796,77 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 405 455,00 | 0,00 | 0,00 | 187 904, 00 | 217 551, 00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 21 339,77 | 0,00 | 0,00 | 9 889,70 | 11 450,07 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 426 794,77 | 0,00 | 0,00 | 197 793, 70 | 229 001, 07 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ДОУ на 560 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, проектируемый проезд 4037 (ПИР и строительство) | 1/2022 - 2 /2024 | 3/2024 | 560 | 877 017,90 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 833 167,00 | 0,00 | 0,00 | 115 030, 00 | 245 000, 00 | 473 137, 00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 43 850,90 | 0,00 | 0,00 | 6 054,21 | 12 894,74 | 24 901,95 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 877 017,90 | 0,00 | 0,00 | 121 084, 21 | 257 894, 74 | 498 038, 95 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 794 960, 80 | 0,00 | 0,00 | 348 434, 00 | 801 437, 80 | 645 089, 00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 350 224,03 | 0,00 | 21 606,93 | 60 443,91 | 169 582, 01 | 98 591,18 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 2 145 184, 83 | 0,00 | 21 606,93 | 408 877, 91 | 971 019, 81 | 743 680, 18 | 0,00 |

| ## Количество объектов | ## Всего, в т.ч. по годам реализации: | ## 2020 год | ## 2021 год | ## 2022 год | ## 2023 год | ## 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## - вводных | ## 1 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 1 | ## 3 |
| ## - открываемых | ## 1 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 1 | ## 3 |

Приложение №  8

к муниципальной программе

«Строительство  объектов

социальной  инфраструктуры»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.06. «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения за счет средств местного бюджета»

Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Пристройка к зданию МОУ СОШ N 59 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, 26 (ПИР и строительство) | 1/2021- 4/2021 | 1/2022 | 400 | 24 555,14 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 24555,14 | 0,00 | 24 555,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 24555,14 | 0,00 | 24 555,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 24555,14 | 0,00 | 24 555,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 24555,14 | 0,00 | 24 555,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ## Количество объектов | ## Всего, в т.ч. по годам реализации: | ## 2020 год | ## 2021 год | ## 2022 год | ## 2023 год | ## 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## - вводных | ## 0 | ## 0 | ## 1 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| ## - открываемых | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 1 | ## 0 | ## 0 |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Строительство  объектов

социальной  инфраструктуры»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.01 Организация строительства (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | г.о. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 (детский сад на 350 мест, 2021-2023 гг., ООО "Мегаполис" (ГК "ПИК")) | 2/2021-4/2023 | 4/2024 | 350 | 365 000, 00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 365 000, 00 | 0,00 | 120 000, 00 | 120 000, 00 | 125 000, 00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 365 000, 00 | 0,00 | 120 000, 00 | 120 000, 00 | 125 000, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г.о. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 (детский сад на 350 мест, 2022-2023 гг., ООО "Мегаполис" (ГК "ПИК")) | 2/2022-4/2023 | 4/2024 | 350 | 365 000, 00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 365 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 180 000, 00 | 185 000, 00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 365 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 180 000, 00 | 185 000, 00 | 0,00 | 0,00 |
| ##### 3. | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (детский сад на 360 мест, 2022-2023 гг., ООО "Самолет-Томилино" (ГК "Самолет")) | 2/2022-4/2023 | 4/2024 | 360 | 415 000, 00 | 0, 00 | Внебюджетные средства | 415 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 207 500,00 | 207 500, 00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 415 000, 00 | 0, 00 | 0,00 | 207 500,00 | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (детский сад на 360 мест, 2023-2024 гг., ООО "Самолет-Томилино" (ГК "Самолет")) | 1/2023-4/2024 | 4/2025 | 360 | 360 000, 00 | 0.00 | Внебюджетные средства | 360 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000, 00 | 180 000, 00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 360 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000, 00 | 180 000, 00 | 0,00 |
| ##### 5. | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (детский сад на 360 мест, 2023-2025 гг., ООО "Самолет-Томилино" (ГК "Самолет")) | 3/2023-4/2025 | 3/2026 | 360 | 360 000, 00 | 0.00 | Внебюджетные средства | 240 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000, 00 | 120 000, 00 | 120 000, 00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 240 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000, 00 | 120 000, 00 | 120 000, 00 |
| ##### 6. | г.о. Люберцы, северо-восточная часть (детский сад на 360 мест, 2021-2023 гг., ООО "Самолет Девелопмент" (ГК "Самолет")) | 2/2021-4/2023 | 4/2024 | 250 | 360 000, 00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 360 000, 00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 360 000, 00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ##### 7. | г.о. Люберцы, северо-восточная часть (детский сад на 140 мест, 2022-2023 гг., ООО "Самолет Девелопмент" (ГК "Самолет")) | 2/2022-4/2023 | 4/2024 | 250 | 250 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 250 000, 00 | 0,00 | 0,0 | 125 000,00 | 125 000, 00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 250 000, 00 | 0,00 | 0,0 | 125 000,00 | 125 000, 00 | 0,00 | 0,00 |
| ##### 8. | г.о. Люберцы, ул. 8 Марта (детский сад на 220 мест, 2018-2021 гг., ООО "РегионИнвест" (ГК "ПИК")) | 1/2020-4/2021 | 4/2021 | 220 | 220 000,00 | 114 000,00 | Внебюджетные средства | 106 000, 00 | 33 000, 00 | 73 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 106 000, 00 | 33 000,00 | 73 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ##### 9. | г.о. Люберцы, ул. 8 Марта (детский сад на 350 мест, 2022-2023 гг., ООО "РегионИнвест" (ГК "ПИК")) | 4/2022-4/2023 | 4/2024 | 350 | 350 000, 00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 350 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 350 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | г.о. Люберцы, пос. Красково, ЖК "Новое Красково" (детский сад на 350 мест, 2016-2020 гг., ООО "ЖСИ Проект" (ГК "Тройка РЭД")) | 1/2020-4/2020 | 3/2021 | 350 | 350 000, 00 | 278 000,00 | Внебюджетные средства | 72 000, 00 | 72 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 72 000, 00 | 72 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | г. о. Люберцы, ул. Калараш (детский сад на 120 мест, 2022-2023 гг., ООО "РД Люберцы") | 1/2022-4/2023 | 1/2024 | 120 | 120 000, 00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 120 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 30 000, 00 | 90 000, 00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 120 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 30 000, 00 | 90 000, 00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 392 000, 00 | Внебюджетные средства | 3 003 000, 00 | 105 000, 00 | 313 000, 00 | 957 500,00 | 1 327 500,00 | 300 000, 00 | 120 000, 00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 3 003 000, 00 | 105 000, 00 | 313 000, 00 | 957 500,00 | 1 327 500,00 | 300 000, 00 | 120 000, 00 |

| ## Количество объектов | ## Всего, в т.ч. по годам реализации: | ## 2020 год | ## 2021 год | ## 2022 год | ## 2023 год | ## 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## - вводных * | ## 9 | ## 1 | ## 1 | ## 0 | ## 7 | ## 1 |
| ## - открываемых** | ## 8 | ## 0 | ## 2 | ## 0 | ## 0 | ## 7 |

*1 детский сад  - срок сдачи 2025 год.

**1 детский  сад -  открытие 2025 год, 1 детский  сад  - открытие 2026 год

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной  инфраструктуры»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы,  финансирование которых предусмотрено мероприятием 06.01 Организация строительства (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | г.о. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 (общеобразовательная школа на 1 500 мест, 2021-2023 гг., ООО «Мегаполис (ГК «ПИК»)) | 4/2021-3/2023 | 3/2023 | 1500 | 1 327 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 1 327 000, 00 | 0, 00 | 442 000, 00 | 442 000, 00 | 443 000, 00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 327 000, 00 | 0, 00 | 442 000, 00 | 442 000, 00 | 443 000, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (общеобразовательная школа на 1 100 мест, 2019-2021гг., ООО «Самолет-Томилино» (ГК «Самолет»)) | 4/2019-3/2021 | 3/2021 | 1100 | 990 000, 00 | 594 000,00 | Внебюджетные средства | 396 000,00 | 138 000,00 | 258 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 396 000,00 | 138 000,00 | 258 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |
| 3. | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (общеобразовательная школа на 900 мест, 2022-2023 гг., ООО «Самолет Томилино» (ГК «Самолет»)) | 2/2022 – 3/2023 | 3/2023 | 900 | 900 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000, 00 | 450 000, 00 | 0, 00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000, 00 | 450 000, 00 | 0, 00 | 0,00 |
| 4. | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (общеобразовательная школа на 1 100 мест, 2024-2025 гг., ООО «Самолет Томилино» (ГК «Самолет»)) | 2/2024- 3/2025 | 3 /2025 | 1100 | 990 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000, 00 | 495 000, 00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000, 00 | 495 000, 00 |
| 5. | г. о. Люберцы, пос. Красково (общеобразовательная школа на 1 100 мест, 2022-2024 гг., (ООО ЖСИ Проект» (ГК «Тройка РЭД»)) | 3/2022-3/2024 | 3/2024 | 1100 | 720 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000, 00 | 240 000,00 | 240 000, 00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000, 00 | 240 000, 00 | 240 000, 00 | 0,00 |
| 6. | г.о. Люберцы, район Красная Горка, мкр. 12 (общеобразовательная школа на 1 500 мест, 2018-2021 гг., ООО «РусСтройГарант» (ГК «ПИК»)) | 3/2018-1/2021 | 3/2021 | 1500 | 1 272 000, 00 | 1 018 000, 00 | Внебюджетные средства | 254 000,00 | 232 000,00 | 2 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 254 000,00 | 232 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г. о. Люберцы, северо-восточная часть (общеобразовательная школа на 1 100 мест, 2018-2021 гг. ООО «Самолет Девелопмент» (ГК «Самолет»)) | 4/2018-3/2021 | 3/2021 | 1100 | 990 000,00 | 786 000,00 | Внебюджетные средства | 204 000,00 | 134 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 204 000,00 | 134 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |
| 8. | г. о. Люберцы, северо-восточная часть (общеобразовательная школа на 1 650 мест, 2022-2023 гг., ООО «Самолет Девелопмент» (ГК «Самолет»)) | 2/2022-3/2023 | 3/ 2023 | 1650 | 1 600 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000, 00 | 800 000, 00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000, 00 | 800 000, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | г.о. Люберцы, ул. 8 Марта (общеобразовательная школа на 1 170 мест, 2022-2023 гг., ООО «РегионИнвест» (ГК «ПИК»)) | 1/2022 – 3/2023 | 3/2023 | 1170 | 1 170 000, 00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000, 00 | 585 000, 00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000, 00 | 585 000, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | г. о. Люберцы, мкр. 1А (общеобразовательная школа на 825 мест, 2021-2023 гг., ООО «СИК «САС») | 2/2021 -3/2023 | 3/2023 | 825 | 825 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 825 000,00 | 0,00 | 275 000, 00 | 275 000, 00 | 275 000, 00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 825 000,00 | 0,00 | 275 000, 00 | 275 000, 00 | 275 000, 00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию |  |  |  |  | 2 398 000,00 | Внебюджетные средства | 7 891 000, 00 | 504 000,00 | 1 067 000, 00 | 2 792 000, 00 | 2 793 000, 00 | 735 000, 00 | 495 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 7 891 000, 00 | 504 000,00 | 1 067 000, 00 | 2 792 000, 00 | 2 793 000, 00 | 735 000, 00 | 495 000, 00 |

| ## Количество объектов | ## Всего, в т.ч. по годам реализации: | ## 2020 год | ## 2021 год | ## 2022 год | ## 2023 год | ## 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## - вводных | ## 9 | ## 0 | ## 3 | ## 0 | ## 5 | ## 1 |
| ## - открываемых | ## 9 | ## 0 | ## 3 | ## 0 | ## 5 | ## 1 |

*1 школа срок сдачи 2025 год.

Приложение №  11

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной   инфраструктуры»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы,  финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.03. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Пристройка к зданию МОУ СОШ N 59 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, 26 (ПИР и строительство) | 1/2017- 4/2021 | 1/2022 | 400 | 864 631, 09 | 5 368,07 | Средства бюджета Московской области | 682 914,65 | 6 039,50 | 676 875,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджет городского округа Люберцы | 176 348,37 | 97 141,07 | 79 207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 859 263,02 | 103 180, 57 | 756 082,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Школа на 275 мест по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Малаховка, ул. Пионерская, д. 19 (ПИР и строительство) | 1/2017- 3/2020 | 3/2020 | 275 | 598 367, 73 | 109 094, 00 | Средства бюджета Московской области | 114 949,29 | 114 949, 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 374 324,44 | 374 324, 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 489 273,73 | 489 273, 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Пристройка на 200 мест к зданию МОУ Кадетская школа по адресу: Московская область, г. Люберцы, 3 почтовое отделение, дом 50 (ПИР и строительство) | 1/2017 3/2020 | 3/2020 | 200 | 391 969, 37 | 72 170,60 | Средства бюджета Московской области | 83 565, 83 | 83 565, 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 236 232, 94 | 236 232, 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 319 798, 77 | 319 798, 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 186 632, 67 | Средства бюджета Московской области | 881 429,77 | 204 554, 62 | 676 875,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджет городского округа Люберцы | 786 905,75 | 707 698, 45 | 79 207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 1 668 335, 52 | 912 253, 07 | 756 082,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ## Количество объектов | ## Всего, в т.ч. по годам реализации: | ## 2020 год | ## 2021 год | ## 2022 год | ## 2023 год | ## 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## - вводных | ## 3 | ## 2 | ## 1 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| ## - открываемых | ## 3 | ## 2 | ## 0 | ## 1 | ## 0 | ## 0 |

Приложение № 12

к муниципальной  программе «Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Паспорт подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего: в том числе: | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 153,66 | 255 400,20 | 88 446,14 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 280 797,99 | 0,00 | 0,00 | 58 330,00 | 165 244,00 | 57 223,99 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 153 202,01 | 0,00 | 0,00 | 31 823,66 | 90 156,20 | 31 222,15 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством

мероприятий Подпрограммы 5.

На территории городского округа имеется 588 спортивных сооружений, в том числе 6 стадионов с трибунами, 11 (2 не функционируют) плавательных бассейнов, 101 спортивных залов, 357 плоскостных спортивных сооружений и 113 иных спортивных сооружений. Городской округ Люберцы Московской области имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений различных форм собственности. Однако некоторые спортивные объекты требуют проведения мероприятий по их реконструкции.

Основной проблемой в сфере физической  культуры и спорта является износ материально-технической базы.

Одним из решений данной проблемы является направление капитальных вложений на строительство (реконструкцию) объектов физической культуры и спорта, муниципальной собственности городского округа Люберцы в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 5.

Подпрограммой 5 предусмотрена реализация мероприятий, направленных на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Люберцы, путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта, развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения, развитие физической культуры среди лиц с ограниченными физическими возможностями, организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы социально-экономического развития городского округа Люберцы, реализуемых в рамках подпрограммы.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы физической культуры и спорта, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости создания условий для систематических занятий физической культурой и спортом, пропаганды физической культуры и спорта, укрепления спортивной инфраструктуры городского округа Люберцы, внедрения новых форм работы, увеличения количества систематически занимающихся физической культурой и спортом среди различных категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями.

В ходе проведения реконструкции и строительства объектов физической культуры и спорта предполагается их комплексное техническое оснащение в соответствии с современными нормативами и требованиями.

Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит повысить обеспеченность жителей городского округа Люберцы основными типами спортивной инфраструктуры.

Приложение № 13

муниципальной программе

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие Р5 Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 01.01. 2022-31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта в 2024 -1 единица |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 280 797,99 | 0,00 | 0,00 | 58 330,00 | 165 244,00 | 57 223,99 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 153 202,01 | 0,00 | 0,00 | 31 823,66 | 90 156,20 | 31 222,15 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 153,66 | 255 400,20 | 88 446,14 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие P5.01 Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 01.01. 2022-31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта в 2024 -1 единица |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 280 797,99 | 0,00 | 0,00 | 58 330,00 | 165 244,00 | 57 223,99 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 153 202,01 | 0,00 | 0,00 | 31 823,66 | 90 156,20 | 31 222,15 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 153,66 | 255 400,20 | 88 446,14 |  |  |
| 1.1.1. | Подмероприятие Р5.01.01. Реконструкция стадиона "Торпедо" по адресу: г.о. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 202 (в том числе ПИР) | 01.01. 2022 -31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | Ввод в эксплуатацию стадиона «Торпедо» адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект. д. 202 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 280 797,99 | 0,00 | 0,00 | 58 330,00 | 165 240,00 | 57 227,99 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 153 202,01 | 0,00 | 0,00 | 31 823,66 | 90 156,20 | 31 222,15 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 153,66 | 255 396,20 | 88 450,14 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 153,66 | 255 396,20 | 88 450,14 | Х | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 280 797,99 | 0,00 | 0,00 | 58 330,00 | 165 240,00 | 57 227,99 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 153 202,01 | 0,00 | 0,00 | 31 823,66 | 90 156,20 | 31 222,15 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение №  14

муниципальной программе

«Строительство  объектов

социальной  инфраструктуры»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р5.01  «Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта » 
Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Реконструкция стадиона "Торпедо" по адресу: г.о. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 202 (в том числе ПИР) | 1/2022- 4/2024 | 1/2025 | 182 | 434 000,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 280 797,99 | 0,00 | 0,00 | 58 330,00 | 165 244,00 | 57 223,99 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 153 202,01 | 0,00 | 0,00 | 31 823,66 | 90 156,20 | 31 222,15 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 153,66 | 255 400,20 | 88 446,14, | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 280 797,99 | 0,00 | 0,00 | 58 330,00 | 165 244,00 | 57 223,99 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 153 202,01 | 0,00 | 0,00 | 31 823,66 | 90 156,20 | 31 222,15 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 153,66 | 255 400,20 | 88 446,14, | 0,00 |

| ## Количество объектов | ## Всего, в т.ч. по годам реализации: | ## 2020 год | ## 2021 год | ## 2022 год | ## 2023 год | ## 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## - вводных | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 1 |
| ## - открываемых | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |